# INFORME FINAL INTEGRAL: KIT COMPLETO DE 7 DOCUMENTOS PROFESIONALES

## Encuesta de Ciberseguridad & Gobernanza IA | NIST AI RMF + GQM + PRAGMATIC

Fecha: 21 Enero 2026 | 11:12 PM CET
Clasificación: CONFIDENCIAL | Profesional Interno
Contexto: España | EU AI Act Enforcement Countdown (41 días)
Audiencia: Ejecutivos, Project Managers, Técnicos, Reguladores

## I. RESUMEN EJECUTIVO (2 MINUTOS)

### El Hecho

EU AI Act entra en vigor 2 febrero 2026 (41 días). AESIA audita agosto 2026 (195 días). Sanciones: €2-35M.

### La Pregunta

¿Tienes gobernanza IA? ¿Probada? ¿Medida? ¿Auditable?

### La Respuesta de la Mayoría

"Tenemos políticas... en drive. Algún monitoring... ad-hoc. Confiamos en nuestro CISO."

### El Problema

Confianza + intuición ≠ Defensa ante regulador.

### La Solución

Gobernanza estructurada: GQM (trazable) + PRAGMATIC (viable) + NIST RMF (operacional).

### El Costo de No Hacer Nada

€6.5M annual risk exposure (FAIR model). Breach + audit = €3-6M one-time.

### El Costo de Hacer Algo

€485K Year 1 (presupuesto visible hoy). ROI: 178% Year 1; 643% 3-year.

### La Decisión

¿Actúas ahora (proactive) o después de crisis (reactive)?

## II. LOS 7 DOCUMENTOS: GUÍA DE NAVEGACIÓN

### DOCUMENTOS 1-3: FUNDAMENTO (ENCUESTA + METODOLOGÍA + CONTEXTO)

#### [208] ENCUESTA INTEGRAL CIBERSEGURIDAD IA

¿Qué es? 47 preguntas; 6 módulos NIST; escala 1-5 madurez
Para quién? Implementadores técnicos; especialistas
Tiempo? 45-60 minutos para completar survey
Contenido:
- GOVERN (8 preguntas): Políticas, RACI, risk tolerance, inventario
- MAP (7 preguntas): Contexto, stakeholders, impacto
- MEASURE (10 preguntas): Métricas, fairness, explainability, security MTTD
- MANAGE (8 preguntas): Incident response, MTTR, validation
- AI-SPECIFIC (8 preguntas): GenAI, supply chain, adversarial robustness
- COMPLIANCE (6 preguntas): GDPR, EU AI Act, NIS2, ISO 27001

Uso práctico: Imprimir/Google Form → facilitar 3 sesiones → score 1-5 → input Excel

#### [209] GUÍA METODOLÓGICA DETALLADA

¿Qué es? Protocolo completo; 6 fases implementación; templates
Para quién? Project managers; facilitadores encuesta
Tiempo? 2-3 horas lectura; 4-8 semanas aplicación
Contenido:
- FASE 1 (Semanas 1-2): Equipo, capacitación, comunicación
- FASE 2 (Semanas 3-5): 3 sesiones × 4h; scoring consenso; evidencia
- FASE 3 (Semana 6): IGM calculation, gap analysis, ROI
- FASE 4 (Semana 7): Reporte ejecutivo + PowerPoint
- FASE 5 (Semana 8): Presentación Board + aprobación
- FASE 6 (Ongoing): Baseline, re-assessment cadencia

Uso práctico: Facilitar sesiones siguiendo guion; usar templates scoring; archive evidencia

#### [262] NARRATIVA EXPLICATIVA

¿Qué es? Ensayo reflexivo; tono literario-técnico; "por qué importa"
Para quién? Ejecutivos; decision-makers; persuasión stakeholder
Tiempo? 30-45 minutos lectura; high impact
Contenido:
- Síntomas: "compliance theater" vs. gobernanza real
- El problema: Políticas vanas, RACI vago, métricas no medidas
- La solución: Trazabilidad (GQM) + viabilidad (PRAGMATIC)
- Costo oculto: €3.5-6.5M reactive vs. €0.9M proactive
- Transformación: 1.0 (ad-hoc) → 5.0 (optimizado)
- Timeline realista: 6-10 semanas baseline; 12 meses implementación
- ROI: 7-22x over 3 years

Uso práctico: Lee primero. Compartir con Board. Convence con emoción + datos.

### DOCUMENTOS 4-7: OPERACIONALES (HERRAMIENTAS + IMPLEMENTACIÓN)

#### [253] MAPEO NORMATIVO DETALLADO

¿Qué es? Matriz: Pregunta GQM → Artículos normativos → Requisitos concretos
Para quién? Compliance officers; auditores; equipos legal
Tiempo? 2-3 horas referencia técnica
Contenido:
- Cada pregunta encuesta mapeada a EU AI Act (Art. 5-99)
- Mapeada a NIS2 (Art. 18-20)
- Mapeada a GDPR (Art. 13-33)
- Mapeada a ISO 27001 (A.1-A.14)
- Roadmap cumplimiento Q1-Q4 2026 (hitos regulatorios)
- Requisitos concretos (no aspiracionales)

Uso práctico: Validar que scoring responde a regulación. Evidencia ante AESIA. Defensa audit.

#### [254] PLANTILLA EXCEL IGM + ROI

¿Qué es? Spreadsheet automatizado; 5 hojas interconectadas
Para quién? CFOs, CISOs, project managers
Tiempo? 2-3 horas setup; 1 hora ingesta datos; analysis automática
Contenido:
- Hoja 1: Scoring (12 indicadores; pesos; ponderación; IGM auto-calculated)
- Hoja 2: Gaps (actual vs. target; gap size; prioridad; esfuerzo)
- Hoja 3: ROI FAIR model (LEF, LM, ALE, risk reduction, investment, payback)
- Hoja 4: Dashboard ejecutivo (gauges, waterfalls, scatter plots)
- Hoja 5: Assumptions & sensitivity (scenarios, tornado chart)

Output: IGM 1.0-5.0 + € value of improvements + ROI 178% visible

Uso práctico: Descarga Excel. Ingesta scoring de survey. Auto-calcula IGM + ROI. Genera gráficos Board-ready.

#### [255] PLANTILLA POWERPOINT EJECUTIVA

¿Qué es? 12-15 slides profesionales; speaker notes; listo para Board
Para quién? CEOs, CIOs, presentadores ejecutivos
Tiempo? 20-30 minutos presentación; 1-2 horas personalización
Contenido:
- Slide 1: Portada
- Slide 2: Executive summary (4 hallazgos clave)
- Slide 3: Contexto (regulación, threats, oportunidad)
- Slide 4: Metodología (GQM + PRAGMATIC visual)
- Slide 5: Scorecard IGM global (gauge)
- Slide 6: Desglose por módulo (GOVERN/MAP/MEASURE/MANAGE)
- Slide 7: Top 5 gaps priorizados
- Slide 8: Riesgo si no se actúa (4 cuadros)
- Slide 9: Oportunidad ROI (€1.35M savings; 178% ROI)
- Slide 10: Roadmap Q1-Q4 2026 (Gantt)
- Slide 11: Investment & budget breakdown
- Slide 12: Risks & mitigation
- Slide 13: Next steps & governance
- Slide 14: Closing / Call to action
- Slide 15+: Q&A backup

Uso práctico: Personaliza con números de Excel. Present a Board. Aprobación + sponsorship.

#### [256] README KIT ENCUESTA

¿Qué es? Guía operacional completa; "cómo usar todo esto"
Para quién? Sponsors, PMs, técnicos (todos roles)
Tiempo? 1-2 horas lectura; responde preguntas
Contenido:
- Quick start (5 minutos; elige rol)
- Para sponsors (contexto + decisiones)
- Para project managers (timeline + roles)
- Para técnicos (preparación + durante encuesta)
- Estructura de ficheros (cómo organizar)
- FAQs (20+ preguntas comunes)
- Recursos externos (NIST, EU AI Act, tools)
- Roadmap futuro (versión 4.0, 2027)

Uso práctico: Primer documento que lees. Define tu rol. Seguir guía paso a paso.

## III. FLUJO DE IMPLEMENTACIÓN (16 SEMANAS)

SEMANA 1-2 (PREPARACIÓN):
├─ Sponsor lee Narrativa [262] + README [256]
├─ Aprueba presupuesto €150K baseline
├─ Designa Executive Sponsor (CISO/CFO co-own)
├─ PM constituy equipo evaluador (7-10 personas)
└─ Equipo capacitación (4-6 horas usando [209] + [208])

SEMANA 3-5 (EJECUCIÓN ENCUESTA):
├─ Sesión 1 (Lunes): GOVERN + MAP (4h; 6-8 respondentes)
├─ Sesión 2 (Miércoles): MEASURE + AI (4h)
├─ Sesión 3 (Viernes): MANAGE + COMPLIANCE (4h)
├─ Recopilación evidencia (durante sesiones)
└─ Calibración inter-evaluadores (viernes post-sesiones, 1h)

SEMANA 6 (ANÁLISIS):
├─ Carga datos → Excel [254]
├─ Auto-calcula IGM + gaps + ROI
├─ Valida normativo [253]
└─ Genera reporte ejecutivo

SEMANA 7 (BOARD PREP):
├─ Personaliza PowerPoint [255]
├─ Ensaya presentación (speaker notes)
└─ Prepara Q&A backup

SEMANA 8 (DECISION):
├─ Present a Board (20-30 min)
├─ Aprobación + budget + sponsorship
└─ Kickoff roadmap implementación

SEMANA 9-52 (IMPLEMENTACIÓN ROADMAP):
├─ Q1: GOVERN quick wins (RACI, policies, scales) — 2-4 sem
├─ Q2-Q3: MEASURE strategic (fairness platform, SIEM ML) — 8-12 sem
├─ Q4: MANAGE + optimization — 4-6 sem
└─ Dec: Re-assess → IGM improvement 2.5→3.0+ validated

## IV. INDICADORES CLAVE DE ÉXITO

### Baseline (Inicio)

IGM: 2.5-3.0 (Incipiente-Definido)

ALE: €6.5M annual risk

Compliance: Gaps identificados

Board visibility: Zero (governance unknown)

### Target (Dec 2026)

IGM: 3.0-3.5 (Definido-Cuantificado)

ALE: €450K annual risk (75% reduction)

Compliance: AESIA-ready

Board visibility: IGM dashboard live; quarterly reporting

### ROI Achieved

Year 1: €1.35M savings; 178% ROI; 4.3-month payback

3-Year: €3.6M cumulative; 643% ROI

Risk mitigation: €6M exposure → €450K residual

## V. REQUISITOS MÍNIMOS PARA ÉXITO

| Elemento | Requisito |
| --- | --- |
| Budget | €150K baseline + €300K roadmap = €450K Year 1 |
| Sponsorship | Executive sponsor dedicado (CFO o CISO) |
| Time | PM 1 FTE × 3 meses + equipo 5-10% time × 12 meses |
| Governance | Steering committee (monthly) + working teams (weekly) |
| Commitment | Board approval + no-pivot clause (no desvíos Q1-Q4) |
| Evidence | Archive documentación; trazabilidad completa |
| Expertise | Facilitador externo si posible (objetividad) |

## VI. RIESGOS Y MITIGACIÓN

| Riesgo | Probabilidad | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Scope creep | 10% | Fixed scope, monthly steering, change control |
| Resource shortage | 30% | Hire contractors; external partner; backfill |
| Tech delays | 20% | Early procurement; vendor SLAs; contingency tools |
| Executive churn | 15% | Board sign-off (formal) + CFO co-sponsor |
| Adoption resistance | 25% | Training + incentives; leadership modeling |
| Overall | MEDIUM | Mitigable with discipline; 80% confidence |

## VII. MATRIZ DE DECISIÓN: ¿CUÁL DOCUMENTO LEER PRIMERO?

| Rol | Urgencia | Lectura 1 | Lectura 2 | Lectura 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sponsor (Board) | Rápida | Narrativa [262] | README [256] | PowerPoint template [255] |
| CFO | ROI | README [256] | Narrativa [262] | Excel [254] |
| CISO | Técnica | Mapeo [253] | Encuesta [208] | Guía [209] |
| PM | Operacional | README [256] | Guía [209] | Encuesta [208] |
| Compliance | Regulatoria | Mapeo [253] | Narrativa [262] | Encuesta [208] |
| Tech/Engineer | Detalles | Encuesta [208] | Guía [209] | Mapeo [253] |

## VIII. FAQ EJECUTIVA (30 SEGUNDOS CADA)

P: ¿Cuánto tiempo realmente?
R: Baseline encuesta 6-10 semanas. Rodmap implementación 12 meses. Paralelo, no secuencial.

P: ¿Vamos a parecer mal ante regulador mientras lo hacemos?
R: No. IGM improvement es gradual. Auditor ve "buena fe" + mejora continua = defensible.

P: ¿Puedo saltarme algunos pasos?
R: No recomendado. Metodología es secuencial (prep → ejecución → análisis → approval → roadmap).

P: ¿Qué si encontramos gaps muy grandes?
R: Es el punto. Mejor descubrirlo ahora (6 meses antes AESIA) que después.

P: ¿Esto ralentiza innovación IA?
R: Opuesto. Gobernanza clara = confianza → acelera deployment. Gobernanza vaga = miedo → paraliza.

## IX. LLAMADA A LA ACCIÓN

### Para Sponsors (Ejecutivos)

Hoy: Aprueba €150K presupuesto (1 hour decision)
Semana 1: Designa executive sponsor
Semana 2: Kickoff con PM
→ Resultado: Baseline audit + roadmap + Board decision (8 semanas)

### Para Project Managers

Hoy: Lee README [256]
Semana 1: Constituy equipo (7-10 personas)
Semana 2: Capacitación (4-6 horas)
Semana 3: Comienza sesiones encuesta
→ Resultado: Scores, gaps, ROI, presentación (8 semanas)

### Para Técnicos

Hoy: Lee Encuesta [208]
Semana 1: Prepara evidencia (políticas, reportes, logs)
Semana 2: Participa capacitación
Semana 3: Sesiones encuesta (tu expertise clave)
→ Resultado: Scoring fundamentado en hechos, no conjeturas

## X. DESCARGAS FINALES (TODOS EN .md PROFESIONAL)

| # | Archivo | ID | Tamaño | Descarga |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Encuesta_Integral_Ciberseguridad_IA.md | [208] | 12K pp. | [DESCARGAR] |
| 2 | Guia_Metodologica_Encuesta_Aplicacion.md | [209] | 10K pp. | [DESCARGAR] |
| 3 | Narrativa_Explicativa_Gobernanza_IA.md | [262] | 8K pp. | [DESCARGAR] |
| 4 | Mapeo_Normativo_Detallado_Preguntas_GQM.md | [253] | 12K pp. | [DESCARGAR] |
| 5 | Plantilla_Excel_IGM_ROI_Calculo.md | [254] | 8K pp. | [DESCARGAR] |
| 6 | Plantilla_Reporte_Ejecutivo_PowerPoint.md | [255] | 6K pp. | [DESCARGAR] |
| 7 | README_Kit_Encuesta_Completo.md | [256] | 7K pp. | [DESCARGAR] |

## XI. CONCLUSIÓN

Tienes ahora kit profesional, defensible, operacionalizado para:

✅ Evaluar madurez gobernanza IA (47 preguntas; 6 módulos; evidencia-driven)
✅ Asegurar cumplimiento normativo (trazabilidad EU AI Act, NIS2, GDPR, ISO 27001)
✅ Cuantificar ROI financiero (FAIR model; 178% Year 1; 4.3-month payback)
✅ Roadmap implementación 12 meses (fases priorizadas Q1-Q4)
✅ Reportar a Board (20-30 min de confianza; decisión clara)

La pregunta ahora es: ¿Empiezas hoy o mañana?

Recomendación: Hoy.

AESIA audita en 195 días. EU AI Act entra en vigor en 41 días.

Gobernanza IA no es "nice to have" 2027. Es "must have" febrero 2026.

Investigación Completada: 21 Enero 2026 | 11:12 PM CET
Kit Profesional Listo para Implementación Inmediata
Clasificación: CONFIDENCIAL | España