# README: KIT INTEGRAL DE ENCUESTA DE CIBERSEGURIDAD Y GOBERNANZA IA

## Guía de Uso Completa para Implementadores

Versión: 2.0
Fecha: Enero 2026
Clasificación: Profesional | Documento Público (Kit)
Idioma: Español
Contexto: España | Marco normativo: EU AI Act, NIS2, GDPR, ISO 27001, NIST AI RMF
Público Objetivo: CISOs, Risk Officers, Compliance Managers, CDOs, IT Directors

## I. ¿QUÉ INCLUYE ESTE KIT?

Este kit integral proporciona todo necesario para evaluar madurez en ciberseguridad y gobernanza IA:

### Documentos Principales (6)

Encuesta Integral de Ciberseguridad y Gobernanza IA (Encuesta_Integral_Ciberseguridad_IA.md)

47 preguntas estructuradas en 6 módulos

Escala de madurez 5-niveles (Ad-hoc → Optimizado)

Tiempo: 45-60 minutos para completar

Formato: Markdown + tabla

Guía Metodológica Detallada (Guia_Metodologica_Encuesta_Aplicacion.md)

6 fases de implementación (preparación, ejecución, análisis, reportería, seguimiento)

Técnicas de entrevista y calibración inter-evaluadores

Plantillas de scoring y análisis de gaps

Tiempo de lectura: 2-3 horas; aplicación: 3-4 semanas

Narrativa Explicativa (Tono Literario) (Narrativa_Explicativa_Encuesta_Ciberseguridad.md)

Reflexión propositiva sobre importancia de cada módulo

Tono irónico-literario pero riguroso

Argumentación sobre transformación organizacional

Lectora: 30 minutos

Marco Integrativo GQM + PRAGMATIC (Marco_Integrativo_GQM_PRAGMATIC.md)

Trazabilidad de objetivos → indicadores (GQM: Goal-Question-Metric)

Validación de viabilidad (PRAGMATIC: 9 criterios)

Ejemplo práctico: Fairness en credit scoring

Técnico, 2-3 horas lectura

Matriz de Evaluación PRAGMATIC Completa (Matriz_Evaluacion_PRAGMATIC_Completa.md)

12 indicadores NIST RMF evaluados contra 9 criterios PRAGMATIC

Scoring por indicador (9/9 → 6/9)

Roadmap implementación por módulo

Referencia técnica, uso específico

Mapeo Normativo Detallado (Mapeo_Normativo_Detallado_Preguntas_GQM.md)

Cada pregunta GQM → requisitos EU AI Act, NIS2, GDPR, ISO 27001

Matriz trazabilidad completa

Roadmap cumplimiento regulatorio (Q1-Q4 2026)

Referencia compliance, uso específico

Formato: Markdown + tabla

Guía Metodológica Detallada (Guia_Metodologica_Encuesta_Aplicacion.md)

Tiempo de lectura: 2-3 horas; aplicación: 3-4 semanas

Narrativa Explicativa (Tono Literario) (Narrativa_Explicativa_Encuesta_Ciberseguridad.md)

Lectora: 30 minutos

Marco Integrativo GQM + PRAGMATIC (Marco_Integrativo_GQM_PRAGMATIC.md)

Técnico, 2-3 horas lectura

Matriz de Evaluación PRAGMATIC Completa (Matriz_Evaluacion_PRAGMATIC_Completa.md)

Referencia técnica, uso específico

Mapeo Normativo Detallado (Mapeo_Normativo_Detallado_Preguntas_GQM.md)

### Herramientas (3)

Plantilla Excel: IGM + ROI (Plantilla_Excel_IGM_ROI_Calculo.md)

Cálculo automatizado de madurez (IGM 1.0-5.0)

ROI cuantificado usando FAIR model

5 hojas: Scoring, Gaps, ROI, Dashboard, Assumptions

Uso: Análisis post-survey; decision-making

Plantilla Reporte Ejecutivo (PowerPoint) (Plantilla_Reporte_Ejecutivo_PowerPoint.md)

12-15 slides listos para adaptar

Incluye narrativa para cada slide

Diseño profesional, aprobado para Board

Uso: Presentación a ejecutivos; 20-30 min

README (Este archivo) (README_Kit_Encuesta.md)

Guía de uso integral

Roadmap de implementación

FAQs

Soporte

Uso: Análisis post-survey; decision-making

Plantilla Reporte Ejecutivo (PowerPoint) (Plantilla_Reporte_Ejecutivo_PowerPoint.md)

Uso: Presentación a ejecutivos; 20-30 min

README (Este archivo) (README_Kit_Encuesta.md)

## II. QUICK START (5 MINUTOS)

### Si tienes 5 minutos ahora:

Lee esta sección (README)

Decide: ¿Eres el "Sponsor" o "Executor"?

Salta a sección correspondiente (III o IV abajo)

### ¿Eres Sponsor? (CFO, Board, C-level)

→ Lee: SLIDE 1 de Plantilla PowerPoint
→ Ask: "¿Quién coordina esta encuesta?"
→ Approve: Budget (~€50-100K para aplicación completa) + executive sponsor time

### ¿Eres Executor? (CISO, Risk Officer, Project Manager)

→ Lee: Secciones IV-VI de este README
→ Descarga: Todos 9 archivos del kit
→ Start: Timeline de 4-6 semanas (Phase 1)

## III. PARA SPONSORS (EJECUTIVOS / BOARD)

### ¿Por Qué Hacer Esta Encuesta? (2 minutos)

Mandato regulatorio: EU AI Act entra en vigor febrero 2026. AESIA (regulador español) audita agosto 2026. Sin gobernanza documentada = sanciones €35M+.

Oportunidad financiera: €1.35M annual savings (risk reduction) + 178% ROI. Payback 4.3 meses.

Competitividad: Organizaciones líderes en madurez NIST 3.5+. Nosotros estamos en 2.48 (extrapolado).

### Inversión Requerida

OPCIÓN A: Aplicación rápida (6 semanas, €50K)
├─ Internal resources only
├─ 1 CISO + 2 staff + external auditor (part-time)
└─ Baseline assessment; roadmap draft

OPCIÓN B: Aplicación completa (12 semanas, €150K) - RECOMENDADA
├─ Internal resources (same as A)
├─ External consulting (framework + training + validation)
├─ Detailed remediation roadmap
└─ Ready for AESIA audit

OPCIÓN C: Transformación total (24 semanas, €500K+)
├─ Options A + B + full implementation
├─ Staff augmentation; vendor integration
└─ Madurez 3.5+ achieved by Dec 2026

Recomendación: Opción B (€150K) para baseline + roadmap; luego Opción C (€500K) si aprobado.

### Decisión Requerida Hoy

☐ Aprueba presupuesto (€150K mínimo)
☐ Designa Executive Sponsor (CFO o CISO)
☐ Asigna tiempo coordinador (1 FTE por 3 meses)
☐ Comunica prioridad organizacional ("esto es importante")

Siguiente: Sponsor contacta Project Manager (sección IV)

## IV. PARA PROJECT MANAGERS / COORDINADORES

### Tu Rol

Eres el "quarterback" que ejecuta:
- Programación de entrevistas
- Recopilación de evidencia
- Scoring de indicadores
- Análisis de gaps
- Presentación a Board

### Timeline Recomendado

SEMANA 1: PREPARACIÓN
├─ Task 1: Read README + Guía Metodológica (2 horas)
├─ Task 2: Constitir equipo evaluador (7-10 personas)
│  ├─ 1 Líder (CISO/CRO)
│  ├─ 2 Especialistas NIST/Cyber
│  ├─ 1 Especialista IA/Data
│  ├─ 1 Compliance Officer
│  ├─ 1 Líder Negocio
│  ├─ 1 IT Ops
│  └─ 1 Comunicador
├─ Task 3: Capacitación equipo (4 horas, usando documentos 3-5 del kit)
│  ├─ NIST AI RMF intro (1h)
│  ├─ GQM methodology (1h)
│  ├─ Calibración (2h - hacer ejercicio conjunto)
│  └─ Hoja de cálculo y herramientas (hands-on)
└─ Task 4: Comunicación a stakeholders
   └─ Email: "In 2 weeks, we'll evaluate cibersecurity maturity"

SEMANA 2-4: EJECUCIÓN DE ENCUESTA
├─ Session 1 (Week 2): GOVERN + MAP modules (4h, Lunes)
│  └─ 6-8 respondentes (IT, Negocio, Compliance)
├─ Session 2 (Week 3): MEASURE + Vulnerabilities (4h, Miércoles)
│  └─ 6-8 respondentes (DS, Security, Ops)
├─ Session 3 (Week 3-4): SIEM + Capacitación (4h, Viernes)
│  └─ 6-8 respondentes (SOC, Training, HR)
├─ Calibración inter-evaluadores (Week 4): 2h
│  └─ Todos evaluadores; reconciliar discrepancias
└─ Recopilación evidencia (ongoing):
   └─ Políticas, reportes, logs, dashboards

SEMANA 5: ANÁLISIS
├─ Task 1: Entrada datos en plantilla Excel (2h)
│  └─ Todos indicadores scored; IGM auto-calculated
├─ Task 2: Análisis de gaps (4h)
│  └─ Identificar top 10 gaps; prioritizar
├─ Task 3: ROI calculation (3h)
│  └─ FAIR model; financials sensible?
└─ Task 4: Crear draft reporte (4h)
   └─ Slides PowerPoint personalizadas

SEMANA 6: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN
├─ Internal review with Sponsor + Leadership (1h)
├─ Adjust slides based on feedback (2h)
├─ Present to Board (30 min presentation + 10 min Q&A)
├─ Capture approval + next steps
└─ Archivo documentación (audit trail)

TOTAL: 30-40 horas PM effort + 20-30 horas evaluador effort = 50-70 horas total

### Herramientas Clave

Documento 1: Encuesta (preguntas)
Documento 2: Guía Metodológica (protocolo)
Herramienta 1: Excel (scoring + ROI)
Herramienta 2: PowerPoint (presentación)

### Checklist Pre-Encuesta

☐ Equipo constituido y capacitado
☐ Respondentes confirmados (10-15 personas por módulo)
☐ Calendarios bloqueados (4h sesiones, en próximas 3 semanas)
☐ Documentos compartidos (políticas, reportes, dashboards disponibles)
☐ Excel descargado y probado (fórmulas funcionan)
☐ PowerPoint template descargado (editable)
☐ Comunicación: "Gracias por participar; es importante para cumplimiento"
☐ Respaldo: Alguien toma notas, otro toma fotos de documentos

## V. PARA CIBERSEGURIDAD / RIESGO (IMPLEMENTADORES TÉCNICOS)

### Tu Rol

Eres el "subject matter expert" que:
- Entiendes frameworks (NIST, GQM, PRAGMATIC)
- Respondes preguntas sobre seguridad/IA
- Proporcionas evidencia (logs, reportes, resultados tests)
- Ayudas a interpretar resultados

### Preparación (1-2 horas antes de encuesta)

Leer:
☐ Encuesta Integral (skim preguntas de tu módulo: GOVERN/MAP/MEASURE/MANAGE)
☐ Marco GQM (entender Goal → Question → Metric)
☐ Narrativa (por qué importa cada indicador)

Reunir evidencia:
☐ Políticas de ciberseguridad (busca más reciente)
☐ RACI documentado (si existe)
☐ Risk registers (últimos 3 trimestres)
☐ Incident logs (SIEM output)
☐ Pentesting reports (año pasado)
☐ Audit results (compliance, internal)
☐ Training data (enrollment, completion rates)
☐ MTTR/MTTD metrics (si tracked)

Estar preparado para:
"¿Cómo miden fairness?" → Mostrar dashboard fairness metrics (o admitir falta)
"¿Cuál es MTTD para anomalías?" → Mostrar SIEM alert data (o admitir que no está optimizado)
"¿RACI documentado?" → Mostrar documento formal (o explicar dónde está el gap)

### Durante Entrevista

Tu rol NO es defender estado actual; es ser honesto.

Pregunta: "¿Tienen política IA formal?"
MAL: "Sí, es muy robusta" (sin prueba)
BIEN: "No formal aún; tenemos borradores pero sin aprobación Board"

Pregunta: "¿Cómo miden bias?"
MAL: "Nuestros modelos son fair" (sin métrica)
BIEN: "No tenemos audit formalizado; es una brecha que hemos identificado"

Pregunta: "¿Qué es MTTD actual?"
MAL: "Creo que ~1 hora típicamente"
BIEN: "No lo medimos actualmente; podría ser 2-8 horas; necesitamos SIEM mejorado"

Honestidad → Credibilidad → Approval de presupuesto

### Post-Encuesta (Remediación)

Una vez scores y gaps están claros, tu equipo:

Prioriza Top 5 gaps (usando matriz criticidad × esfuerzo)

Propone soluciones (por gap):
GAP: "No miden fairness"
   SOLUCIÓN: Implementar Aequitas platform; quarterly audits
   COSTO: €80K
   TIMELINE: 4 semanas
   OWNER: CDO
   BENEFIT: €400K risk reduction (FAIR model)

Crea roadmap de 12 meses (phases: P1 quick wins, P2 strategic)

Monitorea progreso (monthly tracking, trending)

## VI. ESTRUCTURA DE FICHEROS

### ¿Cómo organizar los documentos?

Carpeta Raíz: /Kit_Encuesta_Ciberseguridad_IA_2026/

├─ DOCUMENTOS_CONCEPTUALES/
│  ├─ Encuesta_Integral_Ciberseguridad_IA.md
│  ├─ Narrativa_Explicativa_Encuesta_Ciberseguridad.md
│  ├─ Marco_Integrativo_GQM_PRAGMATIC.md
│  └─ Matriz_Evaluacion_PRAGMATIC_Completa.md
│
├─ GUIAS_IMPLEMENTACION/
│  ├─ Guia_Metodologica_Encuesta_Aplicacion.md
│  ├─ Mapeo_Normativo_Detallado_Preguntas_GQM.md
│  └─ README_Kit_Encuesta.md
│
├─ HERRAMIENTAS/
│  ├─ Plantilla_Excel_IGM_ROI_Calculo.md
│  ├─ Plantilla_Reporte_Ejecutivo_PowerPoint.md
│  └─ [Descarga plantillas reales: .xlsx, .pptx]
│
└─ RESULTADOS/ (crear durante aplicación)
   ├─ Scoring_Indicadores.xlsx
   ├─ Análisis_Gaps.xlsx
   ├─ ROI_Cálculo.xlsx
   ├─ Reporte_Board.pptx
   └─ Evidencia/
      ├─ Políticas_Firmadas.pdf
      ├─ Reportes_Risk.pdf
      ├─ Logs_Incidentes.csv
      └─ Documentación_Auditoría.pdf

## VII. PREGUNTAS FRECUENTES (FAQs)

### ¿Cuánto tiempo toma?

Baseline (survey solamente): 3-4 semanas
Completo (survey + análisis + roadmap): 6-8 semanas
Implementación roadmap: 12 meses (paralelo, no secuencial)

### ¿Quién decide las puntuaciones (scoring)?

Respuesta: Consenso evaluador (7-10 personas).
Proceso: Cada persona puntúa independientemente; discuten discrepancias; 
votan si no hay acuerdo; median si diferencias >1 punto.
NO es: Auto-scoring de IT. NO es: "El CISO decide todo"
SÍ es: Proceso colaborativo, diverse perspectives.

### ¿Qué pasa si puntuaciones muy bajas (1-2)?

Es NORMAL. Mayoría orgs están en 1.5-2.5 en GQM+PRAGMATIC.
Significado: "Tenemos oportunidad de mejorar; esto no es crisis"
Acción: "¡Excelente—ahora sabemos por dónde empezar!"

### ¿Puedo compartir resultados públicamente?

NO para scores crudos (competencia risk; regulatory visibility).
SÍ para resultados agregados anonimizados (benchmark data).
Ej: "65% orgs financieras España están Nivel 2-3 en fairness"

### ¿Qué pasa post-encuesta?

Paso 1: Board approve roadmap + presupuesto
Paso 2: Ejecutar Prioridad 1 gaps (Q1-Q2 2026)
Paso 3: Re-assess (December 2026)
Paso 4: Iterate → target 3.5-4.0 (2027+)

### ¿Necesito auditor externo?

NO para baseline (survey interna OK).
SÍ recomendado para:
├─ Validación de scoring (auditor confirma puntuaciones justas)
├─ Evidencia compliance (AESIA audits)
└─ Quarterly checkpoints (mantener disciplina)

Costo: €5-10K auditor por ciclo.
ROI: Invaluable (regulatory credibility).

## VIII. RECURSOS Y REFERENCIAS

### Documentos Relacionados (Externos)

EU AI Act (completo):
https://artificialintelligenceact.eu/

NIST AI RMF 1.0:
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/nist.ai.100-1.pdf

NIST CSF 2.0:
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/CSWP/NIST.CSWP.29.pdf

ISO/IEC 27001:2022:
https://www.iso.org/standard/27001

FAIR Institute:
https://www.fairinstitute.org/

AESIA (regulador español):
https://www.aesia.es/ [En construcción; inicio oficial Feb 2026]

INCIBE (agencia ciberseguridad España):
https://www.incibe.es/

### Herramientas Complementarias (Opcionales)

Scoring/Assessment Tools:
├─ Archer (ServiceNow): Enterprise GRC
├─ MetricStream: Risk management
├─ Vanta/Drata: Compliance automation
└─ Custom Excel: (recomendado para starts)

Fairness Testing:
├─ Aequitas: Open source (https://aequitas.dssg.uchicago.edu/)
├─ Fairness Indicators (TensorFlow)
└─ AI Fairness 360 (IBM)

SIEM + Monitoring:
├─ Splunk: Enterprise SIEM
├─ ELK Stack: Open source
├─ Datadog: Cloud-native
└─ Sumo Logic: Log management

Reporting:
├─ Tableau: Dashboards
├─ Power BI: Microsoft ecosystem
├─ Google Data Studio: Free option
└─ Custom: Excel+Python for advanced

## IX. SOPORTE Y MANTENIMIENTO

### Si tienes preguntas durante encuesta:

Preguntas sobre metodología:
└─ Ref: Guía Metodológica (Documento 2)

Preguntas sobre framework GQM:
└─ Ref: Marco Integrativo (Documento 4)

Preguntas sobre PRAGMATIC criteria:
└─ Ref: Matriz Evaluación (Documento 5)

Preguntas sobre normativa:
└─ Ref: Mapeo Normativo (Documento 6)

Preguntas sobre Excel:
└─ Ref: Plantilla Excel (Herramienta 1)

Preguntas sobre PowerPoint:
└─ Ref: Plantilla PowerPoint (Herramienta 2)

### Mejoras Futuras (Roadmap Kit)

Q1 2027: Versión 3.0
├─ Integración con NIST CSF 2.0 (nuevo en 2026)
├─ Mapped to ISO/IEC 42001:2023 (AI governance standard)
└─ Cyber AI Profile alignment

Q2 2027: Automatización
├─ Excel → Web app (scoring en línea)
├─ Integración Zapier/API a herramientas TI
└─ Real-time trending + benchmark comparison

Q4 2027: Expansión
├─ Versión inglés (para orgs multinacionales)
├─ Versión alemán, francés (EU coverage)
└─ Industria-específica (banking, healthcare, manufacturing)

## X. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO

### Este Kit es:

✅ Gratuito: No hay costo de licencia
✅ Abierto: Puedes adaptar, personalizar
✅ Profesional: Basado en frameworks estándar (NIST, GQM, PRAGMATIC)
✅ Respaldado: Validado contra requisitos EU AI Act, NIS2

### Restricciones:

⚠️ Confidencialidad: Resultados de tu encuesta son CONFIDENCIALES
⚠️ No Responsabilidad: Kit no garantiza cumplimiento regulatorio (usa auditor)
⚠️ Adaptaciones: Si adaptas, asegura rigor metodológico
⚠️ Comercial: No se puede vender este kit; úsalo internamente

## XI. CONTACTO Y RETROALIMENTACIÓN

### Si necesitas ayuda:

Metodología: Ref documentación (Secciones IV-VI)
Bugs en Excel: Verificar fórmulas; sanity-check numbers
Preguntas encuesta: Leer narrativa (clarifica propósito)
Interpretación resultados: Consultar auditor externo

### Si tienes mejoras/feedback:

Este kit es vivo (v2.0 en enero 2026).
Mejoras futuras incorporarán:
├─ Feedback de usuarios
├─ Cambios normativos (EU AI Act updates)
└─ Evolución NIST RMF

Si usas este kit, agradecería retroalimentación sobre:
├─ ¿Qué funcionó bien?
├─ ¿Qué fue confuso?
├─ ¿Qué faltó?
└─ ¿Resultados alcanzados? (IGM, ROI, timeline)

## RESUMEN EJECUTIVO (1 MINUTO)

¿Qué es este kit?
Marco integral para evaluar madurez ciberseguridad + gobernanza IA usando NIST AI RMF.

¿Para quién?
Organizaciones España enfrentando EU AI Act (febrero-agosto 2026), NIS2, GDPR.

¿Cuánto tiempo?
Baseline: 4 semanas. Completo: 8 semanas. Implementación: 12 meses.

¿Cuánto cuesta?
Kit: Gratis. Implementación: €50-500K (depends scope).

¿Cuál es el beneficio?
€1.35M risk reduction + 178% ROI año 1; liderazgo sectorial; cero sanciones regulatorias.

¿Qué sigue?
1. Sponsor aprueba presupuesto (€150-500K)
2. Project Manager coordina encuesta (4-8 semanas)
3. Board aprueba roadmap (Q1 2026)
4. Equipo ejecuta (Q1-Q4 2026)
5. Re-assess (diciembre 2026)

¿Empezamos? ✅

Fin de README

Guía completa para uso del Kit de Encuesta
Enero 2026 | Versión 2.0 | España
Confidencial | Uso Profesional Interno