# Plantilla Reporte Ejecutivo GQM+PRAGMATIC CSCRM

### 18 Diapositivas para Consejo de Administración / Comité de Dirección

Versión 1.0 · Documento (f) del Kit GQM+PRAGMATIC CSCRM

"La diferencia entre un reporte de ciberseguridad que genera acción y uno que genera archivación es la calidad de los datos que lo sostienen."

## Parámetros Generales

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Diapositivas | 18 |
| Duración | 30-40 min + Q&A |
| Formato | 16:9 widescreen |
| Audiencia primaria | Consejo de Administración / Comité de Dirección / Comité de Auditoría |
| Audiencia secundaria | Regulador (CCN-CERT, INCIBE, supervisores sectoriales) |
| Paleta | Azul #1A2B4A · Naranja #E87722 · Verde #2ECC71 · Gris #95A5A6 |
| Clasificación | CONFIDENCIAL — USO INTERNO RESTRINGIDO |

## DIAPOSITIVA 1 — PORTADA

Título: Diagnóstico CSCRM con Marco GQM+PRAGMATIC
Subtítulo: [Organización] · [Sector] · [Mes/Año]
Elementos visuales: Red de nodos CS + gráfico radar en miniatura

Nota del presentador:

"Esta presentación no se basa en métricas elegidas por comodidad. Cada indicador ha sido derivado desde objetivos nacionales de ciberseguridad (GQM) y calificado con PRAGMATIC para garantizar que mide lo que dice medir."

## DIAPOSITIVA 2 — EL PROBLEMA: MÉTRICAS QUE NO MIDEN

Columna izquierda — Lo habitual:

"47 métricas. Todas en verde. El CISO presenta. El CEO asiente. Y la organización lleva 254 días comprometida a través de un proveedor que aparecía como 'gestionado'."

Columna derecha — Con GQM+PRAGMATIC:

"20 indicadores seleccionados por trazabilidad (GQM) y verificados por calidad (PRAGMATIC). Solo métricas que anticipan, que accionan y que no mienten."

Datos de impacto:
- 22,5% de las brechas involucran a terceros/proveedores (ENISA NIS360 2025)
- MTTD-SC medio: 254 días (Cipher/Prosegur 2026)
- Coste medio por incidente CS: 4,33 M€ (Cipher/Prosegur 2026)

## DIAPOSITIVA 3 — LOS DOS PILARES DEL MARCO

GQM: OBJETIVO NACIONAL → Pregunta Operativa → Indicador
Basili & Rombach (1988) / SEI CMU. Garantiza trazabilidad estratégica.

PRAGMATIC: P-R-A-G-M-A-T-I-C
Brotby & Hinson (2013, CRC Press). Escala 0-81. Umbral alta calidad: ≥65.

## DIAPOSITIVA 4 — LOS CUATRO OBJETIVOS GQM NACIONALES

| Objetivo | Contexto | Indicadores | Norma clave |
| --- | --- | --- | --- |
| O1 — Reducir incidentes CSCRM | 22,5% brechas de terceros | M01-M04 | NIS2 Art. 23 |
| O2 — Madurez CSCRM ≥ L3 | IGM España ~2,1 / objetivo 3,0 | M05-M09, M17-M18, M20 | NIST SP 800-161r1 |
| O3 — Visibilidad n-tier | 80% sin evaluación subcontratistas | M10-M12, M19-M20 | NIS2 Art. 22 / CRA |
| O4 — Respuesta coordinada | ~30% con PRI que incluye CS | M13-M16 | NIS2 Art. 21.2.a, 23, 29 |

## DIAPOSITIVA 5 — RESULTADOS PRAGMATIC

Gráfico de barras horizontales (de mayor a menor puntuación):
- Verde: ≥65 pts (Alta calidad) · Naranja: 40-64 (Media) · Línea de referencia en 65

Resumen:
- 13 de 20 indicadores alcanzan alta calidad PRAGMATIC
- Fortaleza: Relevante (9,0 media) — todos con anclaje normativo
- Brecha: Independiente (6,6 media) — plan: triangulación con auditorías externas

## DIAPOSITIVA 6 — IGM GLOBAL Y POSICIÓN RELATIVA

IGM Global: [X,X] / 5,0 — [Nivel] — [semáforo]

Tabla de subíndices:
| Dominio | IGM org. | España estim. | UE media | Objetivo L3 |
|---------|----------|-------------|----------|-------------|
| Gobernanza | [x] | ~2,2 | ~3,1 | 3,0 |
| Identificación | [x] | ~2,0 | ~2,8 | 3,0 |
| Protección | [x] | ~1,8 | ~2,6 | 3,0 |
| Detección | [x] | ~1,6 | ~2,4 | 3,0 |
| Resiliencia | [x] | ~2,1 | ~2,9 | 3,0 |

## DIAPOSITIVA 7 — CONJUNTO MÍNIMO VIABLE (CMV)

| Indicador | Valor Actual | Objetivo 2028 | PRAGMATIC | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M02 MTTD-SC | [X]d | <90d | 66 ✅ | [semáforo] |
| M07 IGM | [X,X] | ≥3,0 | 69 ✅ |  |
| M09 Brecha Dom. | [X,X] | ≤1,0 | 75 ✅ |  |
| M11 SBOM | [X]% | ≥50% | 72 ✅ |  |
| M13 PRI con CS | [X]% | ≥70% | 69 ✅ |  |
| M14 Plazos NIS2 | [X]% | ≥95% | 75 ✅ |  |
| M18 Contratos | [X]% | ≥80% | 75 ✅ |  |
| M20 Ciclo Vida | [X,X] | ≥3,5 | 78 ✅ |  |

"Si solo podemos medir 8 cosas, que sean estas. Cubren los 4 objetivos GQM nacionales."

## DIAPOSITIVA 8 — EL INDICADOR MÁS PREOCUPANTE: MTTD-SC

Valores grandes:
- Nuestro MTTD-SC: [XXX] días | Benchmark: 254 días | Objetivo 2028: <90 días

"Cada día de exceso es un día en que el atacante opera con total libertad. A 254 días, ya conoce nuestros sistemas mejor que muchos de nuestros propios empleados."

Acción requerida: Monitorización continua proveedores → Coste: [X] €/año → ROI estimado: [Y]%

## DIAPOSITIVA 9 — INDICADORES EMERGENTES: SBOM, PQC, IA

| Indicador | Cobertura actual | Obligación | PRAGMATIC | Acción Q3-2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SBOM (M11) | [X]% | CRA 2025-27 | 72 ✅ | Exigir en próximas 5 renovaciones |
| PQC (M12) | Nivel [X]/4 | Roadmap CE 2026-35 | 63 ⚠️ | Iniciar inventario criptográfico |
| IA/ML (M19) | [X]% eval. | Reg. IA UE 2024 | 63 ⚠️ | Incluir cláusula AIBOM en 2026 |

## DIAPOSITIVA 10 — EL MÁS FIABLE: CICLO DE VIDA DEL PROVEEDOR (M20, 78 pts)

SELECCIÓN → ONBOARDING → MONITORIZACIÓN → OFFBOARDING
[L x/5]      [L x/5]       [L x/5]          [L x/5]

Por qué es el indicador más fiable: predice accesos no revocados (Predictivo: 9), verificable por auditoría (Genuino: 9), difícilmente falsificable (Independiente: 6 — el más alto del grupo).

"Pregunta al Consejo: ¿Cuántos proveedores con contratos vencidos tienen todavía acceso activo a nuestros sistemas? No es una pregunta retórica."

## DIAPOSITIVA 11 — ANÁLISIS POR CRITERIO PRAGMATIC

| Criterio | Media | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Relevante | 9,0 | ✅ Máxima fortaleza |
| Accionable | 8,7 | ✅ Muy alta |
| Significativo | 8,1 | ✅ Alta |
| Oportuno | 8,1 | ✅ Alta |
| Rentable | 7,8 | ✅ Alta |
| Genuino | 7,2 | ✅ Buena |
| Preciso | 7,2 | ✅ Buena |
| Predictivo | 6,3 | ⚠️ Moderada |
| Independiente | 6,6 | ⚠️ Brecha principal |

## DIAPOSITIVA 12 — COMPARATIVA INTERNACIONAL

| Indicador | España estim. | Media UE | P75 UE | Objetivo NIS2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IGM Global | ~2,1 | ~2,6 | ~3,4 | ≥3,0 |
| MTTD-SC | ~254d | ~220d | ~90d | <60d |
| Política CSCRM formal | ~60% | ~72% | ~90% | ≥90% |
| Due Diligence | ~40% | ~47% | ~70% | ≥75% |
| SBOM exigido | ~15% | ~22% | ~40% | ≥50% (CRA) |
| PRI con CS | ~30% | ~38% | ~60% | ≥70% |

Fuentes: ENISA NIS360 2025 · ENISA NIS Investments 2025 · Cipher/Prosegur 2026

## DIAPOSITIVA 13 — ROI POR INDICADOR

| Indicador | Inversión estim. | Reducción ALE | ROI 3 años |
| --- | --- | --- | --- |
| M18 Cláusulas | ~10.000 € | ~300.000 € | ~2.900% |
| M20 Ciclo Vida | ~50.000 € | ~800.000 € | ~1.500% |
| M14 Plazos NIS2 | ~15.000 € | ~200.000 € | ~1.233% |
| M02 MTTD-SC | ~120.000 € | ~1.200.000 € | ~900% |
| M11 SBOM | ~60.000 € | ~500.000 € | ~727% |

Basado en FAIR Institute 2025 + ALE con CMI-SC = 4,33 M€ (Cipher/Prosegur 2026)

## DIAPOSITIVA 14 — PLAN DE ACCIÓN PRIORIZADO (18 MESES)

| # | Indicador | Acción | Resp. | T1 | T2 | T3 | T4 | 27 | Norma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M20 Ciclo Vida | Formalizar offboarding + auditoría accesos | CISO+IT | ██ | ██ |  |  |  | ENS/NIS2 |
| 2 | M18 Contratos | Actualizar plantilla + revisar top 20 | Legal+CISO | ██ | ██ |  |  |  | NIS2 |
| 3 | M14 Plazos NIS2 | Entrenar PRI + simulacro 24h | CISO+NOC | ██ |  |  |  |  | NIS2 |
| 4 | M09 Brecha Dom. | Gap analysis por dominio | CISO ext. | ██ | ██ |  |  |  | IMC |
| 5 | M02 MTTD | Monitorización continua proveedores | NOC+CISO |  | ██ | ██ | ██ |  | NIST CSF |
| 6 | M11 SBOM | Exigir SBOM en renovaciones sw | Compras |  |  | ██ | ██ |  | CRA |
| 7 | M13 PRI | Actualizar PRI con módulo CS | CISO |  | ██ |  |  |  | ENS/NIS2 |
| 8 | M07 IGM | Encuesta CSCRM completa (línea base) | CISO | ██ |  |  |  |  | IMC |

## DIAPOSITIVA 15 — LO QUE EL REGULADOR MIRARÁ PRIMERO

M14 Plazos NIS2 — Verificable por CCN-CERT con timestamps. Sanción: hasta 10 M€.

M05 Política Formal — Primera verificación documental en cualquier supervisión.

M06 Inventario Proveedores — Exigido ENS op.ext.1 + NIS2 Art. 21.2.d. Verificable por auditoría.

M13 PRI con CS — Comprobación estándar en ejercicios supervisados INCIBE/CCN-CERT.

M18 Cláusulas Contractuales — NIS2 Art. 21.4. Verificable en revisión de contratos.

## DIAPOSITIVA 16 — DECISIONES REQUERIDAS AL CONSEJO

| Decisión | Urgencia | Propone | Inversión | Plazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprobar presupuesto CSCRM 2026-2027 | 🔴 Alta | CISO | [importe] | Próximo Consejo |
| Designar Responsable CSCRM / POC ENS | 🔴 Alta | CEO | — | 30 días |
| Autorizar auditoría de accesos activos | 🔴 Alta | CISO | [importe] | 30 días |
| Aprobar actualización plantilla contractual | 🟠 Media | Legal+CISO | [importe] | 90 días |
| Autorizar gap analysis NIS2 con tercero | 🟠 Media | CISO | [importe] | 90 días |
| Aprobar plan migración PQC (inventario cript.) | 🟡 Media | CISO+CTO | [importe] | 6 meses |

## DIAPOSITIVA 17 — TRES PREGUNTAS PARA EL CONSEJO

De los 20 indicadores CSCRM que este marco propone medir, ¿cuántos medíamos antes? ¿Por qué?

El criterio PRAGMATIC más débil es la Independencia: la mayoría de nuestros datos son autodeclarados. ¿Estamos dispuestos a invertir en verificación externa de los indicadores más críticos?

El indicador M20 (78/81 PRAGMATIC) mide el ciclo de vida completo del proveedor, incluyendo el offboarding. ¿Sabemos hoy cuántos accesos activos de ex-proveedores tenemos?

De los 20 indicadores CSCRM que este marco propone medir, ¿cuántos medíamos antes? ¿Por qué?

El criterio PRAGMATIC más débil es la Independencia: la mayoría de nuestros datos son autodeclarados. ¿Estamos dispuestos a invertir en verificación externa de los indicadores más críticos?

El indicador M20 (78/81 PRAGMATIC) mide el ciclo de vida completo del proveedor, incluyendo el offboarding. ¿Sabemos hoy cuántos accesos activos de ex-proveedores tenemos?

"En ciberseguridad, la diferencia entre una organización resiliente y una vulnerable no está en el número de controles implementados, sino en la calidad de los datos que usa para decidir cuáles implementar."

## DIAPOSITIVA 18 — CONTRAPORTADA Y PRÓXIMOS PASOS

Próximos pasos:
- [ ] Completar la Plantilla Excel con valores actuales de los 20 indicadores
- [ ] Revisar la puntuación PRAGMATIC con el equipo de ciberseguridad
- [ ] Presentar al Comité de Auditoría el plan de mejora de indicadores con PRAGMATIC < 65
- [ ] Iniciar verificación independiente de los 3 indicadores más críticos

Referencias:
- Basili & Rombach (1988) IEEE TSE 14(6)
- Brotby & Hinson (2013) PRAGMATIC Security Metrics, CRC Press
- NIST SP 800-55v2 dic. 2024
- INCIBE-CERT IMC v2.8
- NIST SP 800-161r1 act. nov. 2024

© 2026 · Plantilla Reporte Ejecutivo GQM+PRAGMATIC CSCRM España · Documento (f)