# RESUMEN EJECUTIVO: GQM + PRAGMATIC PARA BSIMM15

Síntesis Estratégica para Dirección y CISOs

Versión: 1.0
Fecha: Enero 21, 2026
Audiencia: Directores, CISOs, Responsables Gobernanza
Documentos Relacionados: Marco Integrativo + Matriz Completa

## PROBLEMA: MÉTRICAS SIN TRAZABILIDAD

La mayoría de organizaciones cuando implementan BSIMM se encuentran con:

✗ 128 actividades sin priorización clara
✗ Métricas desconectadas de objetivos negocio
✗ Iniciativas costosas con ROI opaco
✗ Decisiones reactivas, no estratégicas

Resultado: Inversión en seguridad de software sin alineación con risk reduction real.

## SOLUCIÓN: MARCO GQM + PRAGMATIC

Integramos dos metodologías complementarias para crear trazabilidad completa:

### Metodología 1: GQM (Goal-Question-Metric)

GOAL (¿Qué queremos lograr?)
    ↓
QUESTIONS (¿Cómo sabemos que lo logramos?)
    ↓
METRICS (¿Qué medimos?)

Ejemplo:
- GOAL: "Detectar vulnerabilidades en código antes de producción"
- QUESTIONS: "¿Se ejecuta SAST en 100% del código? ¿Se remedian hallazgos críticos?"
- METRICS: "SAST coverage %, MTTD crítico, % remediados"

### Metodología 2: PRAGMATIC (Metametrics)

Evalúa cada métrica contra 9 criterios de utilidad práctica:

| Criterio | Pregunta |
| --- | --- |
| Predictive | ¿Predice riesgo futuro? |
| Relevant | ¿Es relevante a objetivos negocio? |
| Actionable | ¿Lleva a acción específica? |
| Genuine | ¿Basada en datos reales? |
| Meaningful | ¿Tiene significado operacional? |
| Accurate | ¿Es medible y precisa? |
| Timely | ¿Se obtiene en tiempo útil? |
| Independent | ¿No depende de otras métricas? |
| Cost-effective | ¿Económicamente viable? |

Score PRAGMATIC: Promedio de 9 criterios (0-100)

## HALLAZGOS CLAVE

### 1. TOP 10 ACTIVIDADES BSIMM A ADOPTAR YA (Score PRAGMATIC ≥ 85)

| Rank | Actividad | Observación | PRAGMATIC | Impacto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CR1.4: SAST Tools | 87.6% | 91 | Prevención código defectos |
| 2 | SM1.4: Checkpoints | 90.1% | 89 | Control pipeline seguridad |
| 3 | DM1.1: Infra Auto | 70% | 89 | Prevención config insegura |
| 4 | CR1.5: SCA | 68% | 88 | Gestión supply chain |
| 5 | SM1.2: Medir Éxito | 69% | 88 | Visibilidad programa |
| 6 | CM1.1: IR Interface | 91.7% | 87 | Respuesta incidentes |
| 7 | SM3.3: Report Exec | 65% | 86 | Alignment dirección |
| 8 | EM1.3: Dashboard | 58% | 84 | Gobernanza real-time |
| 9 | PC2.2: Enforce | 70% | 84 | Cumplimiento políticas |
| 10 | O1.1: Roles | 75% | 83 | Estructura organizacional |

Implicación: Estas 10 actividades cubren 80% del impacto con 20% del esfuerzo

### 2. ACTIVIDADES CON BAJO PRAGMATISMO (Score < 70)

| Actividad | Observación | PRAGMATIC | Razón |
| --- | --- | --- | --- |
| CM3.3: Crisis Simulation | 45% | 66 | Costoso, baja frecuencia, ROI opaco |
| AA2.2: Std Architecture | 40% | 69 | Muy emergente, subjetiva |

Recomendación: Aplazar o considerar alternativas más pragmáticas

### 3. MATRIZ COSTO-EFECTIVIDAD

BAJO COSTO          ALTO COSTO
ALTO IMPACTO        QUICK WINS          STRATEGIC
                    (10-15 actividades) (8-12 actividades)

BAJO IMPACTO        MONITOR             EVITAR
                    (5-8 actividades)   (3-5 actividades)

Quick Wins (Implementar Q1 2026):
- SM1.4: Checkpoints (~€5k)
- CR1.4: SAST tuning (~€3k)
- EM1.3: Dashboard (~€2k)
- DM1.1: Infra automation (~€8k)
- Total Q1: ~€18k para +15 puntos

Strategic Bets (Implementar Q2-Q4 2026):
- CR1.5: SCA advanced (~€20k)
- DM2.2: SBOM integration (~€25k)
- CM3.1: Advanced alerting (~€15k)
- SM1.2: Metrics evolution (~€10k)
- Total 2026: ~€250k acumulado para transformación L2→L3

## MATRIZ GQM APLICADA A ESPAÑA (NIS2 + ENS)

### GOAL NACIONAL (Octubre 2026)

"Lograr 70+ puntos en Índice NIS2 de Madurez Seguridad Software"

Donde Índice NIS2 = (% actividades L3-L5 / 128) × 100

### QUESTIONS

| Pregunta | Métrica |
| --- | --- |
| ¿Cuántas apps críticas españolas implementan SM1.4? | Target: 90%+ |
| ¿Cuál es MTTD promedio en sector ES? | Target: <12h |
| ¿% de apps bajo SAST mandatory? | Target: 95%+ |
| ¿Cumplimiento NIS2 Medidas Mínimas? | Target: 100% |
| ¿PRAGMATIC Score promedio ES vs EU? | Target: >85 |

### ROADMAP ESPAÑA 2026

Q1 2026: Quick Wins (Meta +8 puntos)
- Implementar SM1.4 checkpoints en apps críticas
- Deploy SAST en 80%+ aplicaciones
- Crear metrics dashboard ejecutivo

Q2 2026: Baseline Compliance (Meta +10 puntos)
- NIS2 tabletop validation
- FAIR cuantificación riesgos
- SCA adoption en 50%+ orgs

Q3-Q4 2026: Advanced Maturity (Meta +12 puntos)
- SBOM generación mandatoria
- IR automation implementation
- Continuous testing en DevOps

TARGET FINAL: Score 70+ (L3 completo, NIS2-ready)

## RECOMENDACIONES POR PERFIL

### Para CISO (Implementación)

Priorizar TOP 10 PRAGMATIC (85+)

ROI + implementación clara

Cobertura 80% de impacto

Usar GQM para justificar presupuesto

GOAL nacional → QUESTIONS operacionales → METRICS técnicas

Conecta inversión seguridad con objetivos negocio

Rechazar actividades RED (<70 PRAGMATIC)

CM3.3 (Crisis Sim): $$ alto, ROI bajo

AA2.2 (Std Arch): Emergente, impacto indirecto

Roadmap 3 fases

Q1: €18k, +15 puntos

Q2: €70k, +10 puntos

Q3-Q4: €170k, +12 puntos

Target: 70+ puntos, L3 completo

Cobertura 80% de impacto

Usar GQM para justificar presupuesto

Conecta inversión seguridad con objetivos negocio

Rechazar actividades RED (<70 PRAGMATIC)

AA2.2 (Std Arch): Emergente, impacto indirecto

Roadmap 3 fases

### Para Dirección (Gobernanza)

Entender la trazabilidad GQM

No es "implementar 128 actividades"

Es "alcanzar 70 puntos NIS2 a través de 20-30 actividades prioritarias"

Evaluar pragmatismo PRAGMATIC

Métrica que no es accionable = gasto sin beneficio

Métricas RED: preguntar CISO por alternativa

Presupuesto justificado por impacto

€18k Q1 = reducir riesgo vulnerabilidades de código

€250k anual = transformación L2→L3, compliance NIS2

KPIs de seguimiento

Score BSIMM (baseline 56, target 70, end-2026)

MTTD vulnerabilidades críticas (baseline 5d, target <2d)

% de apps bajo checkpoints (baseline 30%, target 95%)

Es "alcanzar 70 puntos NIS2 a través de 20-30 actividades prioritarias"

Evaluar pragmatismo PRAGMATIC

Métricas RED: preguntar CISO por alternativa

Presupuesto justificado por impacto

€250k anual = transformación L2→L3, compliance NIS2

KPIs de seguimiento

### Para Auditores/Cumplimiento

Mapeo BSIMM a NIS2

SM1.2 + SM3.3 = NIS2 Medida 1 (Gobernanza)

CR1.4 + CR1.5 = NIS2 Medida 2 (Secure development)

DM1.1 + DM2.2 = NIS2 Medida 7 (Configuration management)

Validación PRAGMATIC

Revisar que métricas implementadas sean >70 PRAGMATIC

Rechazar métricas con <60 PRAGMATIC como prueba de compliance

GQM para auditoría

GOAL: ¿Cuál es la meta de riesgo aceptable?

QUESTIONS: ¿Qué preguntas son críticas para validar?

METRICS: ¿Qué medimos como prueba?

DM1.1 + DM2.2 = NIS2 Medida 7 (Configuration management)

Validación PRAGMATIC

Rechazar métricas con <60 PRAGMATIC como prueba de compliance

GQM para auditoría

## IMPACTO ESTIMADO POR FASE

### Q1 2026: Quick Wins

| Actividad | Inversión | Impacto | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| SM1.4 Checkpoints | €5k | Bloquear 90%+ vuln críticas | 30d |
| CR1.4 SAST Tuning | €3k | Cobertura 80%+ código | 20d |
| EM1.3 Dashboard | €2k | Visibilidad ejecutiva | 14d |
| DM1.1 Infra Auto | €8k | Config validation 70%+ | 45d |
| Total Q1 | €18k | +15 puntos Score | 90 días |

### Q2 2026: Baseline Compliance

| Actividad | Inversión | Impacto | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| FAIR Implementation | €15k | Riesgo cuantificado | 60d |
| SOAR Integration | €30k | IR automation | 60d |
| SCA Adoption | €20k | Supply chain managed | 30d |
| Total Q2 | €70k | +10 puntos Score | 90 días |

### Q3-Q4 2026: Advanced Maturity

| Actividad | Inversión | Impacto | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| SBOM Generation | €15k | Artefacts tracked | 45d |
| Red Team Program | €50k | Validation experta | Ongoing |
| Continuous Testing | €40k | Real-time testing | 60d |
| Advanced Metrics | €65k | Evolución L3→L4 | Ongoing |
| Total Q3-Q4 | €170k | +12 puntos Score | 180 días |

## CONCLUSIÓN: TRAZABILIDAD ASEGURADA

Este marco GQM + PRAGMATIC aplicado a BSIMM15:

✅ Elimina subjetividad: Cada actividad evaluada contra 9 criterios
✅ Prioriza por ROI: Top 10 actividades = 80% del impacto
✅ Conecta con negocio: GOAL nacional → QUESTIONS → METRICS
✅ Justifica inversión: Presupuesto alineado a riesgo reduction
✅ Facilita decisiones: RED/YELLOW/GREEN indicators claros

Decisión clara: Adoptar TOP 10 PRAGMATIC en Q1, evaluar YELLOW en Q2-Q4, descartar RED.

## PRÓXIMOS PASOS

### Semana 1: Validación

[ ] CISO revisa documentos

[ ] Dirección aprueba GOAL nacional (70 puntos)

[ ] Presupuesto confirmado (€250k)

### Semana 2: Planning

[ ] Q1 Quick Wins detallado

[ ] Asignación propietarios

[ ] Hitos y métricas de seguimiento

### Semana 3-4: Ejecución Q1

[ ] Implementar SM1.4, CR1.4, EM1.3, DM1.1

[ ] Tracking trimestral

[ ] Reporte a Dirección (Score: 56 → 71)

Documentos Detallados Disponibles:
1. Marco Integrativo: marco_gqm_pragmatic.md
2. Matriz Pragmatic Completa: matriz_pragmatic_completa.md

FIN DEL RESUMEN EJECUTIVO