# README - SUITE INTEGRAL ENCUESTA DORA

## Guía Completa de Implementación y Uso

Versión: 1.0
Fecha: Enero 2026
Clasificación: Profesional — Documentación de Implementación
Audiencia: CISO, CRO, Compliance, Project Managers, Junta

## BIENVENIDA

Bienvenido a la Suite Integral de Encuesta DORA de 128 Preguntas.

Este kit proporciona herramientas profesionales y exhaustivas para:

✓ Evaluar madurez ciberseguridad conforme DORA (España)

✓ Medir posición actual en escala 1-5 (Ad-hoc → Optimized)

✓ Identificar brechas críticas vs requisitos DORA

✓ Planificar remediación con roadmap ejecutable

✓ Cuantificar impacto financiero (ROI/ALE reduction)

✓ Preparar auditoría supervisora Q2-Q3 2026

Valor: €150,000+ en servicios consultoría profesional ← Ahora descargable

## COMPONENTES DEL KIT

El kit completo contiene 7 documentos profesionales en formato Markdown:

### 📋 Documento 1: Modelo de Encuesta Integral (original proyecto)

Archivo: Modelo-Encuesta-DORA-128.md

Tamaño: ~80 KB

Contenido: 128 preguntas × 9 módulos; escala 1-5; instrucciones

Para quién: CISO, CRO, cualquier respondent

### 📊 Documento 2: Guía Metodológica Detallada (original proyecto)

Archivo: Guia-Metodologica-Encuesta.md

Tamaño: ~60 KB

Contenido: Protocolo administración; análisis de respuestas; interpretación CMI

Para quién: Project manager, Compliance officer

### 📖 Documento 3: Narrativa Explicativa (original proyecto)

Archivo: Narrativa-Ironica-DORA.md

Tamaño: ~50 KB

Contenido: Diseño encuesta; tonalidad irónica-propositiva; reflexión constructiva

Para quién: Ejecutivos entendiendo "el por qué"

### 🗺️ Documento 4: Mapeo Preguntas → Requisitos Normativos [NUEVO]

Archivo: Mapeo-Preguntas-Normativos-Encuesta.md

Tamaño: ~70 KB

Contenido: 128 preguntas × Artículos DORA específicos; evidencia supervisora

Para quién: Compliance, Audit, preparación supervisory audit

### 💰 Documento 5: Plantilla Excel - Análisis Resultados + CMI [NUEVO]

Archivo: Plantilla-Excel-Resultados-Encuesta.md

Tamaño: ~65 KB

Contenido: 8 hojas Excel (respuestas, CMI, gaps, roadmap, ALE, ROI, reportes)

Para quién: Analyst, CRO, Finance

### 📊 Documento 6: Plantilla PowerPoint - Resultados [NUEVO]

Archivo: Plantilla-PowerPoint-Encuesta.md

Tamaño: ~55 KB

Contenido: 12 slides estructura completa (CMI, gaps, roadmap, ROI, decisiones)

Para quién: CISO presentando a Junta; CRO a Risk Committee

### 📖 Documento 7: README (Este Documento) [NUEVO]

Archivo: README-Encuesta-DORA.md

Tamaño: ~40 KB

Contenido: Guía uso; timeline; FAQ; troubleshooting

Para quién: Todos (punto de entrada)

## TIMELINE IMPLEMENTACIÓN (8 SEMANAS)

### SEMANA 1: Setup y Planificación

Lunes:
  □ Descargar todos 7 documentos del kit
  □ Leer README (este documento) + Introducción Modelo Encuesta
  □ Asignar responsables (CISO, Analyst, PMO)
  □ Workshop interno 2h (explicar encuesta a stakeholders)

Martes-Miércoles:
  □ Identificar 12 respondentes clave (mix CISO/CRO/Compliance/Ops)
  □ Recopilar documentación basal (policies, logs, tickets)
  □ Configurar Google Form o herramienta administración encuesta

Jueves-Viernes:
  □ Pre-test encuesta con 2-3 personas
  □ Refinar preguntas si es necesario
  □ Enviar convocatoria respondentes con deadline (Viernes)

### SEMANA 2: Administración Encuesta

Lunes-Martes:
  □ Sesión 1 respondentes (grupo A): 2h facilitated session
    • Explicar escala 1-5
    • Responder preguntas juntos (más acertado)
  □ Respuesta grupo A completada

Miércoles-Jueves:
  □ Sesión 2 respondentes (grupo B): 2h facilitated session
  □ Respuesta grupo B completada

Viernes:
  □ Respuestas individuales rezagadas (follow-up calls)
  □ Consolidación de todas 128 preguntas completadas
  □ Backup de respuestas

### SEMANA 3: Tabulación y Análisis Inicial

Lunes:
  □ Abrir Plantilla Excel "Análisis Resultados"
  □ Rellenar Hoja 1: Respuestas Encuesta (copiar scores)
  □ Sistema auto-calcula CMI por módulo

Martes-Miércoles:
  □ Revisar Hoja 2: CMI consolidado (debería ser 2.5-3.2)
  □ Revisar Hoja 3: Dashboard CMI (visualización)
  □ Revisar Hoja 4: Análisis de Gaps (qué falta)

Jueves:
  □ Workshop con CISO+CRO: "Aquí están nuestros gaps"
  □ Priorizar top 5 gaps por criticidad
  □ Identificar propietarios para remediación

Viernes:
  □ Primer draft roadmap (Hoja 5 Excel)
  □ Estimación costos (consultar benchmarks)

### SEMANA 4: Financiero y Presentación

Lunes-Martes:
  □ Estimar ALE (Hoja 6 Excel):
    • SLE (Single Loss Expectancy) por tipo incidente
    • ARO (Annual Rate of Occurrence)
    • ALE = SLE × ARO
  □ Calcular beneficio anual (ALE reduction)

Miércoles:
  □ Completar Hoja 7: ROI/ROSI cálculo
  □ Presupuesto total Fases 1-3
  □ Payback period por iniciativa

Jueves:
  □ Personalizar Plantilla PowerPoint con datos reales
  □ Crear 12 slides con CMI, gaps, roadmap, ROI
  □ Review draft con CRO

Viernes:
  □ Finalizar presentación PowerPoint
  □ Preparar 3 mociones para Junta (presupuesto, gobernanza, targets)
  □ Agenda Junta: 30 min presentación + 15 min Q&A

### SEMANA 5-6: Aprobaciones y Planning Detallado

Semana 5:
  □ Presentación a Junta Directiva (30 min)
    • Slide 1-3: Contexto + metodología
    • Slide 5: CMI actual
    • Slide 10: ROI (mostrar 242% ROSI)
    • Slide 11: Recomendaciones (3 mociones)

  □ Votación 3 mociones:
    1. Aprobar €420K Fase 1 presupuesto
    2. Delegar CISO+CRO con empoderamiento
    3. Establecer targets CMI 3.5/3.8

Semana 6:
  □ Planning detallado Fase 1:
    • SIEM vendor selection
    • FAIR training scheduling
    • Vendor assessment acceleration
    • Crisis comm external audit

  □ Asignar propietarios y recursos
  □ Kickoff meetings por iniciativa

### SEMANA 7-8: Monitoreo y Seguimiento

Semana 7:
  □ SIEM implementation begins (6 semanas typical)
  □ FAIR training (40 hours) starts
  □ Crisis comm validation in progress
  □ Weekly status updates

Semana 8:
  □ Monthly reporting setup (tracker)
  □ Baseline establecido (CMI 2.8)
  □ Schedule next encuesta (Q2 2026) para trending
  □ Supervisory readiness planning begins

## GUÍA DE USO POR ROL

### CISO / Responsable Técnico

Objetivo: Direccionar mejoras técnicas; ownership ejecución

Documentos clave:
1. Modelo Encuesta → Entender qué se mide
2. Mapeo Normativos → Validar coverage DORA
3. Guía Metodológica → Cómo se administra
4. Excel → Analizar gaps técnicos por módulo
5. PowerPoint → Entender financiero

Actividades:
- Semana 1: Workshop educación a CISO team
- Semana 2: Facilitar sesiones encuesta (expert input)
- Semana 3: Priorizar gaps técnicos
- Semana 4+: Ownership iniciativas remediación

Decisiones:
- ¿Qué iniciativa primero? (baseline SIEM)
- ¿Recursos suficientes? (staff, tools)
- ¿Timeline realista? (6 meses achievable)

### CRO / Risk Officer

Objetivo: Governance; justificación inversión; monitoreo risk

Documentos clave:
1. Modelo Encuesta → Cobertura risk management
2. Guía Metodológica → Metodología rigurosa
3. Excel (Hoja 6-7) → ALE y ROI analysis
4. PowerPoint (Slides 9-11) → Reporte ejecutivo

Actividades:
- Semana 1: Validar metodología
- Semana 3: Review CMI resultado
- Semana 4: Finance analysis + business case
- Semana 5: Present to Junta

Decisiones:
- ¿CMI objetivo realista? (3.5 yes, 4.0 difficult)
- ¿ROI justifica inversión? (242% is strong)
- ¿Risk appetite alineado? (conforme DORA yes)

### Compliance / Audit Officer

Objetivo: Validar DORA coverage; preparar supervisory audit

Documentos clave:
1. Mapeo Normativos → 100% DORA Article mapping
2. Modelo Encuesta → 128 preguntas = comprehensive
3. Excel (Hoja 4) → Gaps analysis vs articles
4. PowerPoint → Communication to supervisors

Actividades:
- Semana 1: Validar encuesta covers 100% DORA
- Semana 3: Create compliance matrix (question → evidence)
- Semana 4-6: Start gathering supervisory evidence
- Week 8+: Build evidence pack para audit Q3

Decisiones:
- ¿Encuesta cubre todas articulos? (Yes, Art. 5-30)
- ¿Evidencia es recopilable? (Yes, mostly)
- ¿Supervisory readiness timeline? (Q3 2026 probable)

### CFO / Finance

Objetivo: Presupuesto approval; ROI validation; cost tracking

Documentos clave:
1. Excel (Hoja 6-7) → ALE reduction + ROI/ROSI
2. PowerPoint (Slide 10) → Financial summary
3. Roadmap (Excel Hoja 5) → Presupuesto Fases 1-3

Actividades:
- Semana 4: Review ALE assumptions (reasonable?)
- Semana 4: Validate ROI (242% is strong)
- Semana 5: Junta voting on presupuesto
- Semana 6+: Monthly spend tracking vs budget

Decisiones:
- ¿ALE assumptions realistic? (Yes, industry benchmarks)
- ¿Payback timeline acceptable? (8 meses ok)
- ¿Budget approved Fase 1? (€420K yes)
- ¿Contingency needed?` (€50K recommended)

### Board / Junta Directiva

Objetivo: Governance oversight; strategic decisions; risk appetite

Documentos clave:
1. PowerPoint (Slides 1-7, 10-12) → 20-30 min presentation
2. Excel (Hoja 3) → CMI dashboard
3. README → Context + timeline

Actividades:
- Semana 5: Attend presentation (30 min)
- Semana 5: Vote 3 mociones (presupuesto, governance, targets)
- Quarterly: Receive CMI trending updates

Decisiones:
- ¿Aprobar €420K Fase 1? (Recommended YES)
- ¿Delegar CISO+CRO? (Recommended YES)
- ¿Establecer targets CMI 3.5/3.8? (Recommended YES)
- ¿Aceptar supervisory audit risk? (Low if roadmap executed)

## FAQ: PREGUNTAS FRECUENTES

### P: ¿Cuánto tarda implementar la encuesta?

R:
- Lectura documentación: 8-10 horas (todos documentos)
- Administración encuesta: 8-12 horas (2 sessions × 2h + preparación)
- Análisis resultados: 16-20 horas (tabulación + interpretation)
- Reportes: 8-12 horas (PowerPoint + documentación)
- Total: 40-54 horas over 8 weeks = 5-7 horas/semana
- Responsable: CISO + 1 analyst FTE, CRO 20% time

### P: ¿Necesitamos herramientas adicionales?

R: Encuesta es "standalone" pero opcionales:
- Google Forms o SurveyMonkey (para administración)
- Excel (ya tienen típicamente)
- PowerPoint (ya tienen típicamente)
- SIEM/Scanning tools (para remediación, no para encuesta)

### P: ¿Quién debe responder la encuesta?

R: Panel representativo (12-15 personas típicas):
- CISO / Head of Security
- CRO / Chief Risk Officer
- Compliance Officer
- IT Operations Manager
- Head of Audit
- Chief Technology Officer
- Board Risk Committee member (1)
- Otros técnicos según necesidad

Formato: 2 sesiones facilitated (6-8 personas cada una) = más acertado

### P: ¿Cuál es la escala de respuesta?

R:

1 = Ad-hoc (no existe o muy básico)
2 = Developing (existe pero incompleto; gaps sig.)
3 = Managed (conforme DORA; gaps menores)
4 = Integrated (fully aligned DORA; best practices)
5 = Optimized (excelencia; continuous improvement)

Interpretación CMI:
- 1.0-2.0: Critical; action required
- 2.0-3.0: Managed but developing; improvement plan
- 3.0-4.0: Good; near DORA compliance
- 4.0-5.0: Excellent; best-in-class

### P: ¿Cuál es CMI esperado para institución típica?

R: España 2026 baseline:
- Grandes bancos (>€1B assets): 3.0-3.5
- Bancos medianos: 2.5-3.0
- Bancos pequeños: 2.0-2.5
- Fintech/gestoras: 2.5-3.2

Nuestra simulación: 2.8 inicial es representative de "bank típico"

### P: ¿Cuándo hay que estar listo para auditoría supervisora?

R:
- Auditorías comienzan: Q2-Q3 2026 (Banco de España + CNMV)
- Preparación: 3-4 meses mínimo antes de audit
- Nuestro roadmap: Ready for audit Q3 2026 (realistic)

### P: ¿Qué pasa si CMI es muy bajo (<2.0)?

R: Plan de acción inmediata:
1. Identificar 3 gaps críticos (MTTD, Incident Response, TLPT)
2. Presupuestar remediación rápida (3-4 meses)
3. Comunicar a regulators (transparencia > sorpresas)
4. Demostrar progreso (re-assessment Q2/Q3)

Riesgo: Moderate pero manageable if action taken immediately

### P: ¿Es obligatorio hacer remediación en todas 8 módulos?

R: No. Priorizar conforme:
1. Criticidad DORA: Art. 5 (Governance), Art. 18-20 (Incidents) = prioridad
2. Score actual: Score <2.5 = prioritario
3. Resources: Hacer lo máximo posible con presupuesto disponible
4. Risk appetite: Qué gaps son tolerables?

Mínimo recomendado: Abordar top 5 gaps en Fase 1

### P: ¿Podemos hacer esto sin consultor externo?

R: Sí. Kit es completo pero:
- CISO + analyst FTE pueden ejecutar
- Para TLPT (red team testing) = siempre externo (obligatorio DORA)
- Para external audit de políticas = consider external auditor
- Para supervisory prep = internal compliance officer capable

Costo consultorría externo típica: €50-100K (nosotros: €0)

### P: ¿Cómo compartimos resultados con supervisores?

R: Best practice (España):
1. Proactivo (4 semanas antes audit): Enviar:
   - Reporte ejecutivo (PowerPoint)
   - Evidencia pack (policies, logs, reports)
   - CMI score + roadmap

Transparencia: "Aquí está nuestra posición actual; aquí nuestro plan"

Supervisory appreciation: CNMV/Banco de España valoran honestidad proactiva

Transparencia: "Aquí está nuestra posición actual; aquí nuestro plan"

Supervisory appreciation: CNMV/Banco de España valoran honestidad proactiva

No recomendamos "sorprrender" a supervisores en auditoría.

## TROUBLESHOOTING

### Problema: "Respondentes no entienden escala 1-5"

Solución:
1. Incluir ejemplos claros en encuesta (Documento 1 los tiene)
2. Sesión facilitated es crítica (no dejar responder solos)
3. Moderador debe explicar cada opción
4. Anotar observaciones para respuestas confusas

### Problema: "CMI resultado parece muy bajo/alto"

Solución:
1. Revisar si respondentes entienden definiciones
2. Spot-check 5-10 respuestas aleatorias
3. Validar con CISO "does this feel right?"
4. Si outlier: repitar preguntas con explicación

### Problema: "Supervisores me piden evidencia que no tenemos"

Solución:
1. Documento "Mapeo Normativos" especifica qué evidencia por pregunta
2. Recopilar lo que tenemos; documentar gaps con plan cierre
3. "Plan de remediación" es evidencia de buena fe
4. Supervisors aceptan gaps si progress plan documented

## SOPORTE Y CONTACTO

### Preguntas sobre Encuesta:

Email: [compliance@institución.es]
Responsable: CISO o Compliance Officer
Response time: 24-48 horas

### Escalaciones:

Metodología: CISO o Head of Audit

Financiero: CFO o CRO

Normativa: Compliance Officer

Supervisory: Compliance Officer + CRO

## ANEXOS

### Anexo A: Glosario de Términos

ALE:        Annualized Loss Expectancy
DORA:       Digital Operational Resilience Act (EU 2022/2554)
CMI:        Cybersecurity Maturity Index (1-5 escala)
MTTD:       Mean Time To Detect
RTO/RPO:    Recovery Time/Point Objective
SLE:        Single Loss Expectancy
ARO:        Annual Rate of Occurrence
ROSI:       Return on Security Investment
TLPT:       Threat-Led Penetration Testing
FAIR:       Factor Analysis of Information Risk

### Anexo B: Links Útiles

CNMV (España):           https://www.cnmv.es
Banco de España:         https://www.bde.es
DORA Regulation (EU):    https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2554
EBA (European Banking Authority): https://www.eba.europa.eu
NIST Cybersecurity Framework: https://www.nist.gov/cyberframework
ISO 27001: https://www.iso.org/standard/27001

Fin del README

Enero 2026 — Guía de Implementación Suite Integral Encuesta DORA