# PLANTILLA REPORTE EJECUTIVO POWERPOINT

## 12 Diapositivas - Listo para Presentación a Junta Directiva

## DESCRIPCIÓN GENERAL

Esta plantilla contiene la estructura completa y contenido de 12 diapositivas profesionales para presentar el diagnóstico de ciberseguridad a ejecutivos y consejeros.

Tiempo presentación: 30-40 minutos
Audiencia: Consejo Directivo, CFO, Accionistas
Tono: Ejecutivo, datos-driven, accionable

## DIAPOSITIVA 1: PORTADA

╔════════════════════════════════════════════════════╗
║                                                    ║
║         EVALUACIÓN CIBERSEGURIDAD 2026             ║
║                                                    ║
║    Diagnóstico y Recomendaciones Estratégicas      ║
║                                                    ║
║    [LOGO ORGANIZACIÓN]                            ║
║                                                    ║
║    Responsable: [Nombre CISO]                     ║
║    Fecha: 24 enero 2026                           ║
║    Clasificación: Confidencial - Solo Junta       ║
║                                                    ║
╚════════════════════════════════════════════════════╝

## DIAPOSITIVA 2: RESUMEN EJECUTIVO

POSTURA ACTUAL DE CIBERSEGURIDAD

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│ INDICADOR CLAVE        VALOR      META      ESTADO │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│ IGM (Madurez)          3,47/5,0 → 4,0     🟡 75%   │
│ MTTD (Detección)       48 horas → <24h    🔴 ALTO  │
│ MTTR (Resolución)      6 horas  → <4h     🟠 MED   │
│ Incidentes/Año         8        → <4      🔴 ALTO  │
│ Conformidad ENS        78%      → 95%     🟠 MED   │
│ Conformidad NIS2       65%      → 90%     🔴 ALTO  │
│ Capacitación           64%      → 100%    🟠 MED   │
│ Presupuesto Actual     150K€    → 225K€   ⚠️ -33%  │
└─────────────────────────────────────────────────────┘

RECOMENDACIÓN EJECUTIVA:
✓ Inversión Inmediata: 75K€ (reasignación presupuesto)
✓ ROI Proyectado: +150K€/año (Año 2+)
✓ Payback Period: 11 meses
✓ Aprobación Urgencia: ALTA (NIS2 compliance risk)

## DIAPOSITIVA 3: CONTEXTO NORMATIVO

MARCO REGULATORIO APLICABLE

┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. ESPAÑA: Esquema Nacional Seguridad (RD 311/2022)  │
│    └─ Obligatorio sector público + ciertas empresas  │
│    └─ 34 artículos cobertura completa               │
│    └─ Conformidad actual: 78% ⚠️                    │
│                                                      │
│ 2. EUROPA: Directiva NIS2 (2022/2555)                │
│    └─ Operadores Esenciales: crítica                 │
│    └─ 14 requisitos operacionales                    │
│    └─ Conformidad actual: 65% 🔴                    │
│    └─ Multas incumplimiento: hasta 10M€             │
│                                                      │
│ 3. GLOBAL: NIST CSF 2.0 (EEUU)                       │
│    └─ Estándar referencia internacional             │
│    └─ 6 funciones, 23 categorías                    │
│    └─ Benchmark global de madurez                   │
│                                                      │
│ 4. DATOS: GDPR (Reg. 2016/679)                       │
│    └─ Protección datos personales                   │
│    └─ Multas: hasta 20M€ (4% ingresos)              │
│    └─ Integrado en análisis incidentes              │
└──────────────────────────────────────────────────────┘

RIESGO: Incumplimiento expone a multas + responsabilidad personal

## DIAPOSITIVA 4: METODOLOGÍA

ENFOQUE INTEGRAL GQM + PRAGMATIC

┌─────────────────────────┐
│ NIVEL CONCEPTUAL        │
│ (GOAL)                  │
│ Alcanzar madurez ≥4.0   │
└────────────┬────────────┘
             │
┌────────────▼────────────┐
│ NIVEL OPERACIONAL       │
│ (QUESTION)              │
│ 114 preguntas           │
│ 11 secciones            │
└────────────┬────────────┘
             │
┌────────────▼────────────┐
│ NIVEL CUANTITATIVO      │
│ (METRIC)                │
│ 25 indicadores          │
│ Score PRAGMATIC         │
└─────────────────────────┘

PROCESO:
1. Encuesta multi-departamental (5 respondentes)
2. Consolidación ponderada (CISO 40%, otros 20-10%)
3. Cálculo IGM automático (6 dominios)
4. Análisis ROI financiero (3 años)
5. Mapa de brechas prioritarias

ALCANCE: 100% ENS + 95% NIS2 + 100% NIST + 100% ISO 27001

## DIAPOSITIVA 5: RESULTADOS GENERALES (GRÁFICO RADAR)

MADUREZ POR DOMINIO - GRÁFICO RADAR

                    Meta: 4.0
                    ┌────┐
        Gobernanza 3,8 │    │ Marco Org 3,2
                   /     \
                 /         \
               /             \
     Capacitación         Marco Operacional
        3,1              2,9 (Brecha crítica)
               \             /
                 \         /
                   \     /
        Incidentes 3,4 │    │ Medidas Protección 3,6
                    └────┘

INTERPRETACIÓN:
🔴 Brecha Crítica: Marco Operacional (2,9) → Inversión SIEM + Capacitación
🟡 Brecha Media: Gobernanza (3,8), Incidentes (3,4)
🟢 Fortaleza: Medidas Protección (3,6)

ACCIÓN: 12 meses para alcanzar 4,0+ en todos dominios

## DIAPOSITIVA 6: INDICADORES CLAVE (KPIs)

INDICADORES OPERACIONALES CRÍTICOS

┌────────────────────────────────────────────────────┐
│ DETECCIÓN (MTTD - Mean Time To Detect)             │
│                                                    │
│ Actual:  48 horas  [████░░░░░░░░░░░░░░░░]         │
│ Meta:    <24 horas [████████░░░░░░░░░░░░]         │
│ Riesgo:  ALTO (NIS2 requiere <24h)                │
│ Inversión: SIEM 60K€ + Analista 30K€              │
└────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────┐
│ RESOLUCIÓN (MTTR - Mean Time To Resolve)           │
│                                                    │
│ Actual:  6 horas   [██████░░░░░░░░░░░░░░]         │
│ Meta:    <4 horas  [████░░░░░░░░░░░░░░░░]         │
│ Riesgo:  MEDIO (impacta negocio)                  │
│ Inversión: SOAR 25K€ + Procedimientos             │
└────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────┐
│ INCIDENTES / AÑO                                   │
│                                                    │
│ Histórico 2025: 8 incidentes (↑16% vs 2024)       │
│ Meta:           <4 incidentes/año                 │
│ Tendencia:      Mejora con inversión (proyectado) │
│ Beneficio:      -40% incidentes = 144K€ ahorro    │
└────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────┐
│ CAPACITACIÓN (Cobertura %)                         │
│                                                    │
│ Actual:  64% (73 de 114 empleados)                │
│ Meta:    100% (obligatorio NIS2)                  │
│ Plazo:   6 meses (formación 25K€)                 │
│ Efecto:  ↓ phishing clicks (predictor incidentes) │
└────────────────────────────────────────────────────┘

## DIAPOSITIVA 7: TOP 5 BRECHAS PRIORITARIAS

BRECHAS CRÍTICAS - PRIORIZACIÓN

┌──┬────────────────────────────┬─────────┬──────────────┬──────┐
│# │ BRECHA                     │ DOMINIO │ IMPACTO      │ PLAN │
├──┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼──────┤
│1 │ NO SIEM Implementado       │ Marco O.│ 🔴 CRÍTICO   │ 2-3m │
│  │ (P69: 1/5)                 │         │ MTTD = 48h   │      │
│  │ Acción: Procurar + Deploy  │         │ vs <24h meta │      │
│  │ Inversión: 60K€            │         │              │      │
├──┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼──────┤
│2 │ Capacitación Insuficiente  │ Capac.  │ 🔴 CRÍTICO   │ 6m   │
│  │ (P80: 64% vs 100%)         │         │ Vector humano│      │
│  │ Acción: E-learning + Tests │         │ phishing ↑16%│      │
│  │ Inversión: 25K€            │         │              │      │
├──┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼──────┤
│3 │ Análisis Vulnerabilidades  │ Marco O.│ 🟠 ALTO      │ 1m   │
│  │ Manual (P56: 2/5)          │         │ CVEs sin     │      │
│  │ Acción: Herramienta escaneo│         │ seguimiento  │      │
│  │ Inversión: 5K€             │         │              │      │
├──┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼──────┤
│4 │ Plan Continuidad Débil     │ Marco O.│ 🟠 ALTO      │ 3m   │
│  │ (P20: 2/5)                 │         │ RTO/RPO no   │      │
│  │ Acción: Definir + Validar  │         │ definidos    │      │
│  │ Inversión: 15K€            │         │              │      │
├──┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼──────┤
│5 │ Auditoría Externa Falta    │ Gobern. │ 🟠 ALTO      │ 6m   │
│  │ (P101: 0/5)                │         │ Validación   │      │
│  │ Acción: Procurar audit ext │         │ NIS2 pendiente│      │
│  │ Inversión: 15K€            │         │              │      │
└──┴────────────────────────────┴─────────┴──────────────┴──────┘

TOTAL INVERSIÓN: 75K€ (reasignación presupuesto actual 150K€)
IMPACTO: ↓ IGM 3,47 → 4,0+, ↓ MTTD 48h → <24h, ↓ incidentes 40%

## DIAPOSITIVA 8: ANÁLISIS FINANCIERO - ROI

IMPACTO FINANCIERO Y RETORNO SOBRE INVERSIÓN

ESCENARIO BASE (40% reducción incidentes)

INVERSIÓN AÑO 1:
├─ SIEM + Mantenimiento: 60.000€
├─ Capacitación: 25.000€
├─ Auditoría + Procesos: 15.000€
└─ TOTAL: 100.000€ (vs presupuesto actual 150K€)
   └─ Acción: Reasignación, no presupuesto nuevo

BENEFICIOS AÑO 1:
├─ Costo incidente promedio: 45.000€
├─ Incidentes/año histórico: 8
├─ Reducción proyectada: 40% (3,2 incidentes evitados)
├─ Beneficio incidentes evitados: 144.000€
├─ Mejora MTTR (reducción 2h): 54.000€
└─ BENEFICIO TOTAL AÑO 1: 198.000€

CÁLCULO ROI:
├─ ROI Año 1: (198K - 100K) / 100K = +98K€ (neto)
├─ Retorno Año 1: -12% (Inversión fuerte, pero recovery rápido)
└─ Break-even: Mes 11

AÑOS 2-3 (SOSTENIBLE):
├─ Inversión: 20K€/año (mantenimiento)
├─ Beneficios: 150K€/año (mejoras consolidadas)
├─ ROI Año 2+: +750% (muy atractivo)
└─ NPV 3 años: 349.441€

CONCLUSIÓN: Inversión justificada, payback 11 meses, alto ROI posterior

## DIAPOSITIVA 9: PLAN DE ACCIÓN - ROADMAP 12 MESES

IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA: Q1 2026 - Q4 2026

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Q1 (Enero-Marzo): FUNDACIÓN                             │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ✓ Aprobación presupuesto + CISO + Sponsors             │
│ ✓ Procura SIEM (RFP → Selección)                        │
│ ✓ Contratación 2 Analistas Seguridad                   │
│ ✓ Lanzamiento e-learning capacitación                  │
│ META: Infraestructura base lista                        │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Q2 (Abril-Junio): IMPLEMENTACIÓN                        │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ✓ SIEM operativo (primeras alertas)                     │
│ ✓ 100% empleados completaron e-learning                │
│ ✓ Auditoría externa completada (gap analysis)          │
│ ✓ Escaneo vulnerabilidades automático                  │
│ META: Visibilidad completa de postura                   │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Q3 (Julio-Septiembre): OPTIMIZACIÓN                     │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ✓ Tuning SIEM (reducir falsos positivos)               │
│ ✓ Implementar SOAR (automatización respuesta)           │
│ ✓ Validar plan continuidad (drills)                    │
│ ✓ MTTD objetivo: 48h → 24h                             │
│ META: Procesos eficientes y automatizados               │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Q4 (Octubre-Diciembre): CONSOLIDACIÓN                   │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ✓ Medición progreso (Encuesta Q4)                       │
│ ✓ IGM proyectado: 3,47 → 3,9+                          │
│ ✓ Evaluación ROI real vs proyectado                    │
│ ✓ Planificación 2027 (siguientes brechas)              │
│ META: Consolidar mejoras, planificar continuidad        │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

## DIAPOSITIVA 10: RIESGOS Y MITIGACIÓN

RIESGOS DE IMPLEMENTACIÓN Y MITIGACIÓN

┌──────────────┬──────────┬────────────────────┬─────────────┐
│ RIESGO       │ PROB.    │ IMPACTO            │ MITIGACIÓN  │
├──────────────┼──────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ Retraso      │ MEDIA    │ ROI negativo Año 1 │ PMO + Hito  │
│ SIEM         │ (40%)    │ MTTD no mejora      │ semanal     │
├──────────────┼──────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ Rechazo      │ BAJA     │ Capacitación       │ Sponsor     │
│ Capacitación │ (15%)    │ inefectiva         │ ejecutivo   │
│             │          │ Phishing clicks ↑   │ + incentivos│
├──────────────┼──────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ Incidentes   │ BAJA     │ Presupuesto extra  │ Reserva 20K€│
│ Significativos│ (10%)   │ ROI impactado      │ contingencia│
├──────────────┼──────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ Cambio       │ MEDIA    │ CISO renuncia      │ Plan sucesión│
│ Personal CISO│ (30%)    │ Continuidad        │ + mentor ext│
├──────────────┼──────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ Incumplimiento│ ALTA    │ Multas NIS2 10M€   │ CRÍTICO:    │
│ NIS2 por falta│ (70%)   │ Reputacional       │ Auditoría   │
│ inversión    │          │                    │ ext trimest │
└──────────────┴──────────┴────────────────────┴─────────────┘

CONTINGENCIAS:
├─ Plan B SIEM: Solución cloud si retrasos
├─ Budget extra: 20K€ reservado para incidentes
└─ Escalación: CRO notificado si riesgos materiales

## DIAPOSITIVA 11: RECOMENDACIONES DIRECTIVAS

DECISIONES EJECUTIVAS REQUERIDAS

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. APROBACIÓN PRESUPUESTO: 75.000€ (Reasignación)       │
│                                                          │
│    Justificación: ROI +98K€ Año 1, +150K€/año Año 2+    │
│    Fuente: Realocación 150K€ actual (más enfocado)      │
│    Aprobación: CFO + CEO (2 firmas)                     │
│    Plazo: URGENTE (Enero 2026)                          │
│                                                          │
│ 2. DESIGNACIÓN CISO EJECUTIVO                           │
│                                                          │
│    Reporte: Directamente a CEO (no subordinado TI)      │
│    Compensación: Acorde Senior Management               │
│    Autoridad: Presupuesto independiente, veto nivel A   │
│    Plazo: Inmediato (vacancy actual)                    │
│                                                          │
│ 3. COMITÉ CIBERSEGURIDAD QUARTERLY                      │
│                                                          │
│    Integrantes: CEO, CFO, General Counsel, CISO         │
│    Cadencia: Reunión trimestral (2 horas mín)           │
│    KPIs: IGM, MTTD, Incidentes, ROI, Conformidad        │
│    Plazo: Primero Q2 2026                               │
│                                                          │
│ 4. CONTRATACIÓN TALENTO                                 │
│                                                          │
│    Posición: 2 Analistas Ciberseguridad Senior          │
│    Salario: Competitive market (180-220K€ combinado)    │
│    Timeline: Selección Feb, incorporación Mar 2026      │
│    Plazo: Urgent                                        │
│                                                          │
│ 5. INICIATIVA DE CONFORMIDAD NIS2                       │
│                                                          │
│    Sponsor: General Counsel + CISO (co-governance)      │
│    Alcance: 14 requisitos NIS2 (focus operadores)       │
│    Timeline: Completo por Junio 2026 (audit julios)     │
│    Plazo: CRÍTICA (riesgo multas 10M€)                  │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

## DIAPOSITIVA 12: CONCLUSIÓN

RESUMEN EJECUTIVO Y LLAMADA A LA ACCIÓN

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DIAGNÓSTICO ACTUAL:                                      │
│ ├─ Madurez: 3,47 / 5,0 (75% del objetivo)               │
│ ├─ Brechas críticas: SIEM, Capacitación, Auditoría      │
│ ├─ Riesgo regulatorio: ALTO (NIS2 incumplimiento)       │
│ └─ Tendencia: Deterioro (-16% incidentes ↑)             │
│                                                          │
│ SOLUCIÓN PROPUESTA:                                      │
│ ├─ Inversión estratégica: 75K€ (reasignación)           │
│ ├─ Plazo implementación: 12 meses (Roadmap Q1-Q4)       │
│ ├─ ROI proyectado: +98K€ neto Año 1, +750% Año 2+      │
│ └─ Payback Period: 11 meses                             │
│                                                          │
│ META 2026:                                               │
│ ├─ IGM: 3,47 → 4,0+ (nivel Avanzado)                    │
│ ├─ MTTD: 48h → <24h (NIS2 compliant)                    │
│ ├─ Incidentes: 8 → <4/año (-40%)                        │
│ ├─ Conformidad ENS: 78% → 90%+                          │
│ └─ Conformidad NIS2: 65% → 85%+                         │
│                                                          │
│ RIESGOS DE NO ACTUAR:                                   │
│ ├─ Multas NIS2: hasta 10M€                              │
│ ├─ Incidentes mayores: Coste 144K€/año                  │
│ ├─ Reputación: Pérdida confianza stakeholders           │
│ └─ Competitividad: Pérdida contratos públicos           │
│                                                          │
│ PRÓXIMOS PASOS:                                          │
│ ✓ Votación Junta: Aprobación inversión 75K€             │
│ ✓ Notificación CFO: Autorización reasignación           │
│ ✓ Reunión CISO: Kick-off Roadmap Q1                     │
│ ✓ Comunicación Personal: Transparencia + Urgencia       │
│                                                          │
│ ───────────────────────────────────────────────────     │
│                                                          │
│ RECOMENDACIÓN: APROBACIÓN UNÁNIME                       │
│ "La ciberseguridad no es un costo. Es un riesgo que    │
│  debemos gestionar. Esta inversión lo permite, con    │
│  ROI positivo inmediato."                              │
│                                                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

## INSTRUCCIONES PARA USO EN POWERPOINT

Crear presentación nueva en PowerPoint

Copiar contenido por diapositiva (texto + tablas)

Insertar gráficos (Radar, Line, Waterfall, Heat Map)

Aplicar branding (colores corporativos, logo)

Personalizar datos (nombre org, fechas, números reales)

Revisar con CISO antes de presentar

Imprimir PDF para distribución posterior

## PLANTILLA NOTAS DE PRESENTADOR (Para cada diapositiva)

DIAPOSITIVA X: [TÍTULO]

PUNTOS CLAVE:
├─ [Punto 1 - 30 segundos]
├─ [Punto 2 - 30 segundos]
└─ [Punto 3 - 30 segundos]

PREGUNTAS ANTICIPADAS:
├─ P1: "¿Por qué tan bajo el IGM?" → Respuesta: SIEM ausente
├─ P2: "¿Cuánto costará realmente?" → Respuesta: 75K€ desglose
└─ P3: "¿Cuándo ROI positivo?" → Respuesta: Mes 11 aprox.

DATOS DE APOYO:
├─ Referencia artículo ENS: [número]
├─ Benchmark industria: [valor]
└─ Caso similar: [referencia]

Versión: 1.0
Compatible: PowerPoint 2019+, Google Slides
Tiempo Presentación: 30-40 minutos
Última actualización: 24 enero 2026