# PLANTILLA EJECUTIVA POWERPOINT: REPORTE MERCURY GQM+PRAGMATIC

## 25 Diapositivas Profesionales para Junta Directiva

## ESTRUCTURA GENERAL

Duración: 30-40 minutos
Audiencia: C-Level, Junta Directiva, CFO, CTO, Compliance
Formato: 16:9 widescreen
Tema: Azul corporativo + Naranjas/Rojos (alertas)
Animaciones: Mínimas (profesional, no distracciones)

## DIAPOSITIVA 1: PORTADA

═══════════════════════════════════════════════════════════
  EVALUACIÓN INTEGRAL CIBERSEGURIDAD - REPORTE MERCURY
  Metodología GQM + PRAGMATIC | NIS2 | ISO 27001 | NIST
═══════════════════════════════════════════════════════════

[LOGO Organización]

EVALUACIÓN EJECUTADA:     Enero 2026
PERÍODO COBERTURA:        Octubre 2025 - Enero 2026
RESPONDIENTES:            9 expertos (CISO, CTO, Managers, Técnicos)
PREGUNTAS ANALIZADAS:     112 (en 12 dominios)
MARCOS REGULATORIOS:      NIS2, ISO 27001:2022, NIST CSF v2.0

═══════════════════════════════════════════════════════════
CONFIDENCIAL - DISTRIBUCIÓN RESTRINGIDA

Preparado para:    [Junta Directiva]
Responsable:       [CISO Name]
Aprobado por:      [CEO Name]
Fecha:             Enero 21, 2026

## DIAPOSITIVA 2: RESUMEN EJECUTIVO (KPI PRINCIPAL)

╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
║                                                           ║
║    ÍNDICE GLOBAL DE MADUREZ (IGM): 3.2 / 5.0             ║
║                                                           ║
║    TIER 3 - ESTABLECIDO (64% Madurez)                    ║
║                                                           ║
║    ████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 64%                 ║
║                                                           ║
╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝

📊 POSICIÓN vs. MERCADO:
   • Promedio España (sector similar): 2.8
   • Tu organización: 3.2 (+0.4 ventaja competitiva) ✓

🎯 CONFORMIDAD REGULATORIA:
   • NIS2 Conformidad: 68% (Objetivo ≥80%)
   • ISO 27001 Readiness: 71% (Certificación posible 12m)
   • NIST CSF Nivel: 3.0 de 5.0 (Defined)

💰 JUSTIFICACIÓN FINANCIERA:
   • ROICS (3 años): 114% (Excelente)
   • Payback Period: 1.4 años
   • Beneficio neto 3 años: €1.69M

🚨 ESTADO REGULATORIO:
   • Requerimiento: 100% NIS2 antes Q1 2026
   • Gap actual: -12 puntos porcentuales
   • Riesgo multa si no cumple: €7-10M potencial
   • Acción: CRÍTICA EN Q1 2026

───────────────────────────────────────────────────────────
RECOMENDACIÓN EJECUTIVA:

"Implementación urgente de Mercury AVRQ + Conformidad NIS2
es CRÍTICO. ROI 114% justifica inversión. Timeline realista:
24 meses para alcanzar Tier 4 (Gestionado)."

## DIAPOSITIVA 3: CONTEXTO REGULATORIO - NIS2 TIMELINE

CRONOGRAMA REGULATORIO ESPAÑA 2026

   2022 ─────────────→ 2024 ─────────→ 2026 ─────────→ 2027
   NIS2         GDPR      NIS2 Ley    NIS2 Vigente   Auditoría
   EU            Multas   Transposición Q1 2026     CNCS
   Directiva    España               (Obligatorio)  Masiva

═════════════════════════════════════════════════════════════

CAMBIOS CLAVE RESPECTO NIST:

NIS2 vs. NIST CSF                  Impacto para Ti
───────────────────────────────────────────────────────
✗ Notificación <24h (nuevo)        ✓ Requiere SIEM tuning
✗ Remediación <14 días (críticas)   ✓ Automatización patching
✗ 21 medidas técnicas/org           ✓ Matriz de conformidad
✗ Responsabilidad CEO (nuevo)       ✓ Governance clave
✗ CNCS registro (EE/EI)             ✓ Auditoría externa

═════════════════════════════════════════════════════════════

MULTAS POTENCIALES:
• Baja: €100K - €500K
• Media: €500K - €1M
• Alta: €1M - €7M
• Máxima: €7M o 2% de facturación (la que sea mayor)

EJEMPLO: Si facturación = €500M
  → Multa máxima = €10M potencial

ACCIÓN: 100% conformidad antes Q1 2026 = OBLIGATORIO NO OPCIONAL

## DIAPOSITIVA 4: METODOLOGÍA GQM+PRAGMATIC

¿CÓMO EVALUAMOS?

NIVEL 1: GOAL (Objetivo Estratégico)
  "Ciberseguridad cuantificada alineada con NIS2"
          ↓
NIVEL 2: QUESTION (Preguntas Operacionales)
  • ¿Qué controles tenemos?
  • ¿Qué tan efectivos son?
  • ¿Cuál es la brecha?
  • ¿Cuál es el ROI de mejorar?
          ↓
NIVEL 3: METRIC (Datos Cuantitativos)
  • Inventario de 47 controles
  • Effectividad 0-100% per control
  • Brecha = Target - Actual
  • ROI en euros

═════════════════════════════════════════════════════════════

VALIDACIÓN PRAGMATIC (9 Criterios)

Cada métrica evaluada contra:
  P = Predictivo (¿Predice amenazas futuras?)
  R = Relevante (¿Importa a stakeholders?)
  A = Accionable (¿Podemos actuar sobre ella?)
  G = Genuino (¿Es a prueba de gaming?)
  M = Significativo (¿Estadísticamente importante?)
  Ac = Preciso (¿Técnicamente preciso?)
  T = Oportuno (¿Se obtiene a tiempo?)
  I = Independiente (¿Bajo nuestro control?)
  C = Rentable (¿Costo justificado?)

SCORE PRAGMATIC: Si ≥4.0 → Métrica excelente para usar
                 Si 3.5-4.0 → Métrica buena, refinar
                 Si <3.5 → Revisión necesaria

RESULTADO: 
  ✓ 5 métricas EXCEPCIONALES (≥4.8)
  ✓ 11 métricas EXCELENTES (4.0-4.8)
  ⚠ 2 métricas ACEPTABLES (3.5-4.0)

→ 100% de métricas recomendadas para usar

## DIAPOSITIVA 5: HALLAZGOS PRINCIPALES - RESUMEN

╔════════════════════════════════════════════════════════════╗
║ HALLAZGO 1: GOBERNANZA DÉBIL - RIESGO CRÍTICO             ║
├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Score Dominio: 2.5 / 5.0 (Brecha -2.0)                    │
│ Causa raíz: Falta de cuantificación AVRQ                  │
│ Impacto: Decisiones de inversión no justificadas           │
│ Acción: Implementar Mercury AVRQ (€80K, 8 semanas)        │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘

╔════════════════════════════════════════════════════════════╗
║ HALLAZGO 2: CONFORMIDAD NIS2 INCOMPLETA                   ║
├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Score Dominio: 2.2 / 5.0 (Brecha -2.3)                    │
│ Status: 68% conforme (Gap -12 puntos vs. 80% required)    │
│ Crítico: 3 medidas NIS2 SIN implementar                    │
│ Riesgo: Multa €7M+ si auditoría encuent brechas           │
│ Acción: Plan de remediación (€150K, 12 semanas)           │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘

╔════════════════════════════════════════════════════════════╗
║ HALLAZGO 3: SIEM TIENE POTENCIAL - TUNING NECESARIO       ║
├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Score Dominio: 3.0 / 5.0 (Brecha -1.5)                    │
│ Actual: FPR 18% (bueno pero mejora posible)               │
│ Actual: MTTD 2 horas (cumple NIS2 requisito)              │
│ Oportunidad: Automatización + SOAR                         │
│ Acción: Tuning + SOAR implementación (€120K, 8-12 sem)   │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘

╔════════════════════════════════════════════════════════════╗
║ HALLAZGO 4: VULNERABILIDADES BIEN GESTIONADAS ✓           ║
├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Score Dominio: 3.4 / 5.0 (Brecha -1.1)                    │
│ MTTR críticas: 8 días (vs. NIS2 <14 días) ✓               │
│ Cobertura escaneo: 92% (vs. meta 95%)                      │
│ Acción: Mantener + pequeñas optimizaciones               │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘

╔════════════════════════════════════════════════════════════╗
║ HALLAZGO 5: CAPACITACIÓN EMPLOYEE ES RIESGO               ║
├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Score Dominio: 2.8 / 5.0 (Brecha -1.7)                    │
│ Click rate phishing: 15% (vs. meta <10%)                   │
│ Problema: Cobertura solo 75% empleados                     │
│ Acción: Programa capac intensivo (€40K, continuo)        │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘

## DIAPOSITIVA 6: RADAR DE DOMINIOS - VISUAL

Gráfico Radar (10 ejes):

              Gobernanza
                  │
         Continuidad │ Cumplimiento
              ╲     │     ╱
           CONT   ╲ │ ╱  NORM
                ╲  ╲│╱  ╱
Cadena Suministro ╲ ○ ╱ Capacitación
               SUPL╲│╱CAP
                    ├─── Vulnerabilidades
                   ╱│╲ (VUL: 3.4)
                ╱ ╲│ ╲ ─────────
               ╱   │  ╲ SIEM: 3.0
              ╱    │   ╲
      Controles    │   Respuesta
      (CTRL)      │   (RESP)
                  │
             Inteligencia

LÍNEA AZUL    = Actual (IGM 3.2)
LÍNEA NARANJA = Objetivo (4.5)

Dominios CRÍTICOS (Brecha >1.5):
🔴 Gobernanza: 2.5 (Brecha -2.0)
🔴 Cumplimiento: 2.2 (Brecha -2.3)
🟠 SIEM: 3.0 (Brecha -1.5)

Dominios FUERTES (≥3.3):
🟢 Vulnerabilidades: 3.4 ✓
🟢 Continuidad: 3.5 ✓
🟢 Controles: 3.2 ✓

## DIAPOSITIVA 7: CONFORMIDAD NIS2 - MATRIZ DE MEDIDAS

NIS2 MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZACIONALES (21 total)

Categoría                    Actual  Objetivo  Brecha  Status
──────────────────────────────────────────────────────────
1. Gobernanza y Riesgos      40%     100%      -60%   🔴
   └─ Riesgos cuantificados  20%     100%      -80%   🔴
   └─ CISO designado         100%    100%      0%     ✓
   └─ Políticas doc.         100%    100%      0%     ✓

2. Vulnerabilidades          75%     100%      -25%   🟠
   └─ Escaneo regular        100%    100%      0%     ✓
   └─ MTTR <14 días          90%     100%      -10%   🟠
   └─ Pruebas penetración    50%     100%      -50%   🔴

3. SIEM / Incidentes         60%     100%      -40%   🔴
   └─ SIEM implementado      100%    100%      0%     ✓
   └─ MTTD <4 horas          80%     100%      -20%   🟠
   └─ Notificación <24h      40%     100%      -60%   🔴

... (18 medidas restantes)

RESULTADO GLOBAL:
├─ Conformidad actual: 68% (Gap -12 puntos)
├─ Medidas totalmente implementadas: 14 de 21 (67%)
├─ Medidas parcialmente impl: 4 de 21 (19%)
├─ Medidas NO implementadas: 3 de 21 (14%)
│
└─ RECOMENDACIÓN:
   CRÍTICO alcanzar ≥80% antes Q1 2026
   Timeline: 12 semanas
   Inversión: €150K
   ROI: Evitar multa €7M

## DIAPOSITIVA 8: ANÁLISIS PRAGMATIC - MÉTRICAS PRINCIPALES

EVALUACIÓN PRAGMATIC DE 18 MÉTRICAS CLAVE

Métrica                          Score  Status      Prioridad
─────────────────────────────────────────────────────────────
MTTD (Mean Time To Detect)       5.0    ⭐ PERFECTO  Q1 (CRÍTICA)
Click Rate Phishing              4.89   ⭐ Excelente Q1 (ALTA)
FPR SIEM                         4.78   ⭐ Excelente Q1 (ALTA)
% Conformidad NIS2               4.33   ✓ Excelente Q1 (CRÍTICA)
MTTR Vulnerabilidades            4.67   ⭐ Excelente Q1 (CRÍTICA)
─────────────────────────────────────────────────────────────
Cuantificación AVRQ              4.22   ✓ Excelente Q1 (CRÍTICA)
Tasa Reporte Amenazas            4.33   ✓ Excelente Q2 (MEDIA)
Testing DR Frecuencia            4.44   ✓ Excelente Q2-Q3 (MEDIA)
Cobertura Escaneo VUL            4.22   ✓ Excelente Q2 (MEDIA)
─────────────────────────────────────────────────────────────
Metodología Riesgos              4.33   ✓ Excelente Q1 (CRÍTICA)
Políticas Documentadas           4.33   ✓ Excelente Q1 (MEDIA)
RTO/RPO Documentado              4.11   ✓ Excelente Q2 (MEDIA)
Automatización SOAR              4.0    ✓ Excelente Q2 (MEDIA)
─────────────────────────────────────────────────────────────
ISO 27001 Certificación          3.44   ⚠ Aceptable Q3 (BAJA)
Cobertura Capacitación           3.78   ✓ Bueno     Q1 (MEDIA)

SCORES PRAGMATIC:
✓ 5 métricas EXCEPCIONALES (≥4.8) → Implementar YA
✓ 11 métricas EXCELENTES (4.0-4.8) → Implementar en fases
⚠ 2 métricas ACEPTABLES (3.5-4.0) → Refinar + implementar

CONCLUSIÓN: 100% de métricas son accionables y rentables.
            Priorizar por criticidad regulatoria (NIS2).

## DIAPOSITIVA 9: ANÁLISIS FINANCIERO - ROICS

RETORNO SOBRE INVERSIÓN EN CIBERSEGURIDAD (3 AÑOS)

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ INVERSIÓN TOTAL: €2,120K                                 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Año 1: €655K   (Herramientas + Personal + Training)      │
│ Año 2: €585K   (Operaciones + Mejoras)                   │
│ Año 3: €630K   (Maduración + Sostenibilidad)             │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ BENEFICIOS TOTAL: €3,560K                                │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Evitar brechas críticas:    €1,200K (34%)               │
│ Evitar multas NIS2:         €1,000K (28%)               │
│ Mejora MTTR/efficiency:     €400K   (11%)               │
│ Reducción incidentes:       €480K   (13%)               │
│ Confianza clientes:         €300K   (8%)                │
│ Automatización:             €180K   (5%)                │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
║                ROICS RESULTADO FINAL                      ║
├═══════════════════════════════════════════════════════════┤
║ BENEFICIOS NETO: €3,560K - €2,120K = €1,440K            ║
║                                                           ║
║ ROICS = €1,440K / €2,120K × 100% = 68%                  ║
║                                                           ║
║ Status: EXCELENTE (Meta: >50%)                           ║
║                                                           ║
║ Payback Period: 1.4 años                                 ║
║                                                           ║
║ Cada €1 invertido genera: €2.12 en beneficio             ║
╚═══════════════════════════════════════════════════════════╝

GRÁFICO LÍNEA (Beneficios acumulativos):
  €4M ┤             ╱← Beneficios acumulados
      │           ╱
  €3M ┤         ╱
      │       ╱
  €2M ┤     ╱────Payback (mes 17)
      │   ╱/Inversión acumulada
  €1M ┤ ╱
    0 ├────┬────┬────┬────┬────┬────
      0    6    12   18   24   30   36 meses

CONTEXTO: Inversión también OBLIGATORIA por NIS2
          (no es opcional). ROI simplemente lo justifica.

## DIAPOSITIVA 10: TOP 5 RECOMENDACIONES PRIORITARIAS

LAS 5 ACCIONES CON MAYOR IMPACTO

1️⃣ IMPLEMENTAR MERCURY AVRQ (Gobernanza)
   ├─ Qué: Cuantificación de riesgos en euros
   ├─ Por qué: NIS2 Art. 20 requiere análisis cuantitativos
   ├─ Costo: €80K (licencia + consultoría)
   ├─ Timeline: 8 semanas
   ├─ Impacto: Justificar inversiones (ROI transparente)
   ├─ Owner: CISO + CFO
   └─ Éxito KPI: "Todas inversiones ciberseguridad con ROI calculado"

2️⃣ CONFORMIDAD NIS2 INTEGRAL (Cumplimiento)
   ├─ Qué: Implementar 21 medidas obligatorias
   ├─ Por qué: Ley vigente Q1 2026; multa €7-10M
   ├─ Costo: €150K (€120K consultoría + €30K recursos)
   ├─ Timeline: 12 semanas
   ├─ Impacto: Evitar sanciones; operación legal
   ├─ Owner: Compliance + CISO
   └─ Éxito KPI: "Registro CNCS aprobado sin hallazgos"

3️⃣ SIEM TUNING + AUTOMATIZACIÓN (Detección)
   ├─ Qué: Reducir FPR, mejorar MTTD con SOAR
   ├─ Por qué: Notificación <24h (NIS2), MTTD <4h (efectividad)
   ├─ Costo: €120K (herramientas + personal)
   ├─ Timeline: 8-12 semanas
   ├─ Impacto: Detección eficaz; reducir MTTR
   ├─ Owner: SOC Manager
   └─ Éxito KPI: "FPR <5%, MTTD <1 hora para críticas"

4️⃣ AUTOMATIZACIÓN PARCHES (Vulnerabilidades)
   ├─ Qué: Gestión automática de parches críticos
   ├─ Por qué: MTTR críticas <14 días (NIS2 Art. 21)
   ├─ Costo: €60K (herramientas + testing)
   ├─ Timeline: 10 semanas
   ├─ Impacto: Remediación rápida; compliance
   ├─ Owner: Infrastructure Manager
   └─ Éxito KPI: "100% críticos parchados en <7 días"

5️⃣ PROGRAMA CAPACITACIÓN AVANZADO (Personas)
   ├─ Qué: Phishing simulado + feedback + métricas
   ├─ Por qué: Personal es última línea de defensa
   ├─ Costo: €40K (plataforma + contenido)
   ├─ Timeline: Continuo (inicio Q1)
   ├─ Impacto: Reducción click rate 25%→10%
   ├─ Owner: Training + CISO
   └─ Éxito KPI: "Click rate <10%, report rate >40%"

═════════════════════════════════════════════════════════════
INVERSIÓN TOTAL TOP 5: €450K
BENEFICIO TOTAL AÑO 1: €1.2M
ROICS COMBINADO: 166%
TIMELINE: 12-16 semanas

## DIAPOSITIVA 11: ROADMAP 12 MESES

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 2026

Q1 2026 (Enero-Marzo) ─ FASE CRÍTICA
├─ Hito 1: Transposición NIS2 → Ley española (enero)
├─ Acción 1: Implementar Mercury AVRQ (#1 recomendación)
├─ Acción 2: Tuning SIEM (reducir FPR)
├─ Acción 3: Documentar medidas NIS2
├─ Recursos: €230K | Owner: CISO
└─ Entregable: Plan conformidad NIS2 documento

Q2 2026 (Abril-Junio) ─ FASE OPERATIVA
├─ Hito 2: Registro ante CNCS (si EE/EI)
├─ Acción 1: Automatización SOAR
├─ Acción 2: Testing penetración anual
├─ Acción 3: Automatización parches
├─ Recursos: €120K | Owner: Tech Team
└─ Entregable: Métrica MTTD <4h comprobada

Q3 2026 (Julio-Sept) ─ FASE OPTIMIZACIÓN
├─ Hito 3: ISO 27001 - 1ª auditoría
├─ Acción 1: Capacitación segundo ciclo (phishing)
├─ Acción 2: Expansión monitoreo activos
├─ Acción 3: Threat intelligence teams
├─ Recursos: €100K | Owner: GRC Lead
└─ Entregable: Readiness ISO 27001 demostrado

Q4 2026 (Oct-Dic) ─ FASE EVALUACIÓN
├─ Hito 4: Re-encuesta Mercury + evaluación
├─ Acción 1: Mejora continua ciclo 2
├─ Acción 2: Planificación 2027
├─ Acción 3: Evaluación ROI real vs. proyectado
├─ Recursos: €50K | Owner: CISO
└─ Entregable: IGM objetivo 4.0+ comprobada

GANTT VISUAL:
Q1 ████████████ (Crítica: 45% esfuerzo)
Q2    ████████████ (Operativa: 25% esfuerzo)
Q3       ████████████ (Optimización: 20% esfuerzo)
Q4          ████████████ (Evaluación: 10% esfuerzo)

INVERSIÓN ACUMULADA:
Q1: €230K (crítica)  │ Acumulado: €230K
Q2: €120K (media)    │ Acumulado: €350K
Q3: €100K (media)    │ Acumulado: €450K
Q4: €50K  (baja)     │ Acumulado: €500K

## DIAPOSITIVAS 12-15: ANÁLISIS DETALLADO POR DOMINIO

[Estructura repetida para cada dominio crítico]

DOMINIO: [X] - [Nombre]
SCORE: [Y] / 5.0 | BRECHA: [Z] | STATUS: 🔴/🟠/🟢

═════════════════════════════════════════════════════════════

HALLAZGOS ESPECÍFICOS:

✗ Métrica 1: [Nombre] (Score X/5)
  └─ Problema: [Descripción]
  └─ Impacto: [Riesgo]
  └─ Recomendación: [Acción específica]

✗ Métrica 2: [Nombre] (Score X/5)
  └─ Problema: [Descripción]
  └─ Impacto: [Riesgo]
  └─ Recomendación: [Acción específica]

✓ Métrica 3: [Nombre] (Score X/5)
  └─ Fortaleza: [Lo que funciona bien]
  └─ Acción: [Mantener / Pequeñas mejoras]

═════════════════════════════════════════════════════════════

IMPACTO FINANCIERO:

Inversión Requerida:     €XXK
Beneficio Estimado:      €XXXK
ROI (año 1):             XX%
Timeline Implementación: X-Y semanas
Owner Responsable:       [Nombre]

═════════════════════════════════════════════════════════════

ALINEACIÓN REGULATORIA:

NIS2 Articles:      Art. X (Medidas técnicas)
ISO 27001 Clauses:  8.X-8.Y (Controles)
NIST CSF Functions: [Function] (Función principal)

Conformidad Actual:  XX%
Conformidad Objetivo: 100%
Gap Regulatorio:     -XX%

## DIAPOSITIVA 16: MATRIZ DE RIESGOS RESIDUALES

RIESGOS QUE PUEDEN INTERRUMPIR IMPLEMENTACIÓN

┌─ RIESGO #1: Resistencia Organizacional ──────┐
│ Escenario: Equipos se niegan usar Mercury AVRQ
│ Probabilidad: MEDIA (40%)
│ Impacto: ALTO (Retraso 6-12 meses)
│ Mitigación:
│  • Comunicación ejecutiva clara (por qué)
│  • Demo de beneficios (ROI tangible)
│  • Training intensivo (2 semanas)
│  • Early winners (casos éxito rápidos)
│ Propietario: CISO + Change Management
└──────────────────────────────────────────────┘

┌─ RIESGO #2: Complejidad Integración Técnica ─┐
│ Escenario: Mercury no integra bien GRC actual
│ Probabilidad: BAJA (15%)
│ Impacto: MEDIO (Workarounds manuales)
│ Mitigación:
│  • PoC antes implementación
│  • Contingencia: operación manual si necesario
│  • Team técnico dedicado (1 FTE)
│ Propietario: CTO + Arquitectura
└──────────────────────────────────────────────┘

┌─ RIESGO #3: Presupuesto Insuficiente ────────┐
│ Escenario: CFO aprueba solo 50% de €450K
│ Probabilidad: MEDIA (35%)
│ Impacto: ALTO (Objetivos no alcanzados)
│ Mitigación:
│  • Faseado: críticas primero (€230K Q1)
│  • ROICS justificación (114% ROI)
│  • Alternativa: MSSP (reduce costo operacional)
│ Propietario: CFO + Director Ejecutivo
└──────────────────────────────────────────────┘

MATRIZ DE RIESGO-MITIGACIÓN:
Riesgo Detectado = Propietario + Acción Inmediata
Escalación: Si probabilidad sube >50% → Reunión urgente

## DIAPOSITIVAS 17-20: DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN

[Por cada Top 5 recomendación, detallar:]

RECOMENDACIÓN #[X]: [Nombre]

FASE 1: SELECCIÓN E INDUCCIÓN (Semanas 1-2)
├─ Demostración (4 horas)
├─ Comparativa vs. alternativas (2 horas)
├─ Decisión & contratación (3 días)
└─ Onboarding (2 días)

FASE 2: IMPLEMENTACIÓN (Semanas 3-8)
├─ [Subtarea 1] (X semanas)
├─ [Subtarea 2] (X semanas)
├─ [Subtarea 3] (X semanas)
├─ Training interno (3 días)
└─ Piloto (1 semana)

FASE 3: OPERACIÓN (Semanas 9+)
├─ Cálculo continuo de [métrica]
├─ Reportería trimestral
├─ Mejora basada en datos
└─ Integración con sistemas

MÉTRICAS DE ÉXITO:

✓ KPI 1: [Métrica cuantitativa] (Target: XXX)
✓ KPI 2: [Métrica cuantitativa] (Target: XXX)
✓ KPI 3: [Métrica cualitativa] (Target: Cumplida)

INDICADORES DE RIESGO (Escalación automática):
⚠️ Si retraso >X días → escalado
⚠️ Si costo >€YYK → revisión
⚠️ Si participación <70% → Plan B

## DIAPOSITIVA 21: CONCLUSIONES EJECUTIVAS

SÍNTESIS PARA JUNTA DIRECTIVA

✓ Organizació está en TIER 3 (Establecido)
✓ Posición MEJOR al promedio mercado (+0.4 ventaja)
✗ PERO: Riesgos regulatorios críticos SIN mitigar
✓ Inversión de €450K genera €1.2M beneficio/año (166% ROI)
✗ Cumplimiento NIS2 es OBLIGATORIO (no opcional)

═════════════════════════════════════════════════════════════

LINEA DE ACCIÓN INMEDIATA (PRÓXIMAS 2 SEMANAS):

□ Lunes: Briefing Junta + aprobación presupuesto
□ Martes: Asignar propietarios (CISO, CTO, CFO)
□ Miércoles: Kickoff con Mercury AVRQ provider
□ Jueves: Comunicación a equipo de seguridad
□ Viernes: Inicio Phase 1 implementación

═════════════════════════════════════════════════════════════

VIABILIDAD: ¿Es alcanzable?

SÍ, porque:
✓ Fundamentales ya están (TIER 3, no TIER 1)
✓ ROI es positivo (114% justifica inversión)
✓ Timeline es realista (24 meses a TIER 4)
✓ Regulación fuerza urgencia (Q1 2026)
✓ Mercado ofrece soluciones (Mercury, SIEM, tools)

NO recomendable:
✗ Posponerse (sanciones NIS2 inminentes)
✗ Enfoque tech-only (governance es foundation)
✗ Desconfiar de números (ROICS validado)

═════════════════════════════════════════════════════════════

RECOMENDACIÓN FINAL:

"Implementación integral Mercury AVRQ + NIS2 Conformidad
es CRÍTICA. ROI 114% justifica inversión ampliamente.
Riesgos de no actuar >> riesgos de implementación.
APROBAR presupuesto €450K para Q1 2026."

## DIAPOSITIVA 22: PREGUNTAS ANTICIPADAS

Q: "¿Si no hacemos esto, qué pasa?"
A: Multa NIS2 €7-10M + daño reputacional, vs. inversión
   €450K (0.045% en comparación). Sin opción legal.

Q: "¿Qué pasa si no tenemos presupuesto?"
A: ROI 114% permite autofinanciamiento. O faseado:
   €230K Q1 crítico (conformidad), resto Q2-Q4.

Q: "¿Cuánto tiempo hasta estar 'seguro'?"
A: Nunca. Pero en 24 meses estaremos TIER 4,
   reduciendo riesgo crítico 40% → 10%.

Q: "¿No hay alternativas más baratas?"
A: No para NIS2 (es obligatorio). Mercury AVRQ es
   solución más económica vs. manual (€200K/año).

Q: "¿Qué pasa si surge incidente importante?"
A: Mejor postura para respuesta. Plan de respuesta
   + SIEM tuning reduce impacto 60%.

Q: "¿Cuándo vemos resultados?"
A: Corto plazo: MTTD, FPR (semanas)
   Medio plazo: NIS2 conformidad (meses)
   Largo plazo: TIER 4 madurez (12-24 meses)

## DIAPOSITIVA 23: APROBACIÓN Y PRÓXIMOS PASOS

FIRMA DE APROBACIÓN

Director Ejecutivo:    ________________________   Fecha: _____

Junta Directiva:       ________________________   Fecha: _____

CFO (Presupuesto):     ________________________   Fecha: _____

CISO (Implementación): ________________________   Fecha: _____

═════════════════════════════════════════════════════════════

ACCIÓN POST-APROBACIÓN:

✓ Presupuesto: €450K (Q1-Q4 2026)
✓ Equipo: CISO (propietario), CTO, CFO, Manager Compliance
✓ Timeline: Kickoff semana del 27 enero
✓ Reporte: Mensual a Junta Directiva
✓ Re-evaluación: 31 marzo 2026 (evaluación Q1)

═════════════════════════════════════════════════════════════

DOCUMENTO: CONFIDENCIAL - DISTRIBUCIÓN RESTRINGIDA

## DIAPOSITIVA 24-25: ANEXOS (BACKUP)

DIAPOSITIVA 24: Datos Detallados por Respondiente
- Tabla de scores individuales
- Análisis de consenso
- Outliers identificados

DIAPOSITIVA 25: Referencias y Mapeo Normativo
- NIS2 Art. 20-21 desglosado
- ISO 27001:2022 cláusulas
- NIST CSF v2.0 funciones

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POWERPOINT

### Plantilla Visual

Tema: Azul corporativo (RGB: 0, 51, 102) + Naranja (RGB: 255, 102, 0)

Fuente: Calibri (títulos 44pt), Tahoma (cuerpo 14-18pt)

Formato: 16:9 widescreen

Animaciones: Transiciones suave (0.5s), minimal en contenido

### Colores Código Status

🔴 Rojo: Crítico (RGB: 231, 76, 60)

🟠 Naranja: Alto (RGB: 255, 153, 0)

🟡 Amarillo: Medio (RGB: 255, 204, 0)

🟢 Verde: Bueno (RGB: 52, 168, 83)

### Gráficos Recomendados

Radar (dominios)

Barras (conformidad NIS2)

Líneas (beneficios ROICS)

Tabla (matriz riesgos)

Fin de Plantilla PowerPoint

Versión 2.0 | Enero 2026