# GUÍA METODOLÓGICA DETALLADA

## Aplicación y Análisis de la Encuesta Integral de Ciberseguridad

Versión: 1.0
Fecha: Enero 2026
Audiencia: CISOs, Auditores, Consultores de Ciberseguridad, Equipos de Gobernanza

## TABLA DE CONTENIDOS

Propósito y Alcance

Preparación Pre-Encuesta

Ejecución de la Encuesta

Análisis de Respuestas

Cálculo de Métricas

Generación de Reportes

Roadmap de Mejora

Seguimiento y Evolución

## 1. PROPÓSITO Y ALCANCE

### 1.1 Objetivos de la Metodología

La encuesta integral de ciberseguridad busca:

Diagnóstico Objetivo: Evaluar madurez actual de programa de ciberseguridad contra estándares internacionales (BSIMM15, NIST CSF 2.0, IMC-INCIBE).

Identificación de Brechas: Detectar áreas críticas donde la organización está por debajo de baseline regulatorio (especialmente NIS2, GDPR, ENS).

Cuantificación de Riesgo: Traducir hallazgos a métricas: % de controles operativos, MTTR, cobertura, etc.

Roadmap Priorizado: Generar plan de acción con secuencia clara: quick wins, baseline compliance, advanced maturity.

Benchmarking: Comparar posición con peers (si datos disponibles) y estándares globales.

Governance Data: Proveer datos a dirección para decisiones de inversión en ciberseguridad.

Diagnóstico Objetivo: Evaluar madurez actual de programa de ciberseguridad contra estándares internacionales (BSIMM15, NIST CSF 2.0, IMC-INCIBE).

Identificación de Brechas: Detectar áreas críticas donde la organización está por debajo de baseline regulatorio (especialmente NIS2, GDPR, ENS).

Cuantificación de Riesgo: Traducir hallazgos a métricas: % de controles operativos, MTTR, cobertura, etc.

Roadmap Priorizado: Generar plan de acción con secuencia clara: quick wins, baseline compliance, advanced maturity.

Benchmarking: Comparar posición con peers (si datos disponibles) y estándares globales.

Governance Data: Proveer datos a dirección para decisiones de inversión en ciberseguridad.

### 1.2 Principios Metodológicos

| Principio | Aplicación |
| --- | --- |
| Objetividad | Basarse en evidencia documentada, no percepciones. |
| Medibilidad | Toda respuesta debe mapear a métrica cuantificable (% / days / €). |
| Pragmatismo | Enfoque en lo que la organización realiza actualmente, no aspiraciones teóricas. |
| Constructividad | Encuesta como herramienta de mejora, no castigo ni auditoría punitiva. |
| Escalabilidad | Aplicable a cualquier tamaño de organización: PYME a multinacional. |
| Integralidad | Cobertura de todo el stack: governance, técnica, operativa, cumplimiento. |

### 1.3 Stakeholders Clave

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| CISO/Director Seguridad | Liderazgo, coordinación, validación de datos. |
| Responsable Risk Management | Datos sobre análisis riesgos, vulnerabilidades, FAIR. |
| Head of Ops/Infrastructure | Penetesting, SIEM, logging, patch management. |
| Head of Development | SAST/DAST, SCA, secure coding practices. |
| Head of IT/Compliance | Auditoría, ISO 27001, NIS2, GDPR compliance. |
| HR/Training | Datos capacitación, phishing testing, onboarding. |
| CFO/Finance | Presupuesto, ROI de inversiones seguridad. |
| Asesor Legal/Externo | Interpretación normativa (NIS2, ENS, GDPR). |

## 2. PREPARACIÓN PRE-ENCUESTA

### 2.1 Planificación (2-4 semanas antes)

Paso 1: Definir Alcance

¿Aplica la encuesta a toda la organización o divisiones específicas?

¿Se incluyen sistemas legacy, cloud, terceros?

¿Nivel de detalle: ejecutivo o granular?

Paso 2: Identificar Respondentes

| Rol | Módulos | Tiempo |
| --- | --- | --- |
| CISO | A, B, F | 1.5 h |
| Dir. Operaciones | C, D | 1.0 h |
| Dir. Desarrollo | C (SAST), B (SCA) | 0.5 h |
| Head Compliance | F | 0.5 h |
| Head Training | E | 0.5 h |
| Auditor Interno | F, validación general | 1.0 h |

Paso 3: Recopilación de Documentos Base

Antes de comenzar, recopilar:
- Últimos reportes de auditoría (interna, externa, ISO).
- Políticas de seguridad (existentes o borradores).
- Reportes de pentesting (últimos 3 años).
- Documentación SIEM (rules, alerts, MTTD).
- Métricas de capacitación (% compliance, phishing rates).
- Mapa de vulnerabilidades actuales (CVSS distribution).
- Plan de continuidad y recuperación.
- Documentos NIS2/GDPR (si existen).

Paso 4: Socialización

Comunicar objetivo: "Esta encuesta nos ayuda a entender dónde estamos y dónde queremos ir; no es revisión punitiva."

Enfatizar confidencialidad: datos usados internamente, con dirección.

Establecer timeline: fecha inicio, fecha limite respuestas.

### 2.2 Configuración Técnica

Herramientas Recomendadas:

Google Forms / Microsoft Forms: Para recolección de datos (fácil, integración).

Excel / Google Sheets: Para análisis y scoring (fórmulas automáticas).

Power BI / Tableau / Google Data Studio: Para visualización.

Jira / Azure DevOps: Para tracking de acciones de mejora.

Plantilla de Respuesta (Excel):

| Módulo | Pregunta # | Pregunta | Respuesta (L0-L5) | Evidencia (link/doc) | Notas |
|--------|-----------|---------|------------------|-------------------|-------|
| A | A.1 | ¿Existe política? | L3 | [Link política] | Última revisión 2024 |
| A | A.2 | ¿Roles y RACI? | L2 | [RACI draft] | Requiere aprobación DIR |

### 2.3 Entrenamiento de Facilitadores

Si la encuesta será aplicada por múltiples auditores/consultores:

Sesión de Calibración:
- Revisar definiciones de cada nivel (L0-L5).
- Discutir qué evidencia es válida para cada nivel.
- Resolver ambigüedades en preguntas.
- Practicar con 2-3 preguntas de muestra.

Duración: 2-3 horas.

## 3. EJECUCIÓN DE LA ENCUESTA

### 3.1 Fases de Ejecución

Fase 1: Kickoff Interno (1 día)

Reunión de CISO con stakeholders clave.

Revisión de agenda: módulos, timeline, responsables.

Distribución de encuesta y documentación.

Establecer Q&A channel (email/Slack) para dudas durante proceso.

Fase 2: Recopilación de Datos (5-10 días)

Por Módulo:

| Módulo | Responsable | Datos Clave a Recopilar |
| --- | --- | --- |
| A (Governance) | CISO | Actas comité, presupuesto, políticas, matriz RACI |
| B (Risk & Vuln) | Risk/Security | Risk assessments, scanning reports, CVSS/EPSS data, patch SLAs |
| C (Pentesting) | Ops/AppSec | Reportes pentesting, remediation tracking, validation logs |
| D (SIEM) | SOC/Ops | SIEM config, rules, alert stats, MTTD, ingestion rates |
| E (Training) | HR/Security | Capacitación data, phishing rates, compliance %, knowledge test scores |
| F (Compliance) | Compliance/Legal | Auditoría reports, ISO certs, NIS2 assessment, BCP docs |

Paso Práctico para cada Pregunta:

Leer enunciado con cuidado.

Seleccionar nivel (L0-L5) que mejor refleja estado actual (no ideal).

Anotar evidencia específica: documento, métrica, fecha.

Resolver dudas con CISO o facilitador.

Documentar excepciones (ej: "Nivel L3 en producción, L1 en development legacy").

Ejemplo de Respuesta Detallada:

Pregunta B.1: ¿Se realiza análisis formal de riesgos de ciberseguridad al menos anualmente?

Respuesta: L3 (Análisis anual formal)

Evidencia:
- Risk assessment document: [filepath] fechado enero 2025
- Metodología: NIST (RMF), con matriz de amenazas, vulnerabilidades, impacto
- Última auditoría: interna febrero 2025, sin críticos pendientes
- Frecuencia: anual, revisión post-incidente si aplica

Métrica asociada:
- Riesgos críticos identificados: 12
- Riesgos altos: 34
- Riesgos medios: 78

Notas:
- Falta cuantificación FAIR (probabilidad × magnitud €); es oportunidad L4
- Risk appetite no formalmente documentado; recomendación: L4 2026

### 3.2 Validación de Respuestas (2-3 días)

Paso 1: Auto-Revisión

Respondente revisa su propia respuesta.

Confirma que nivel elegido refleja realidad, no deseo.

Valida que evidencia es correcta y accesible.

Paso 2: Revisión Cruzada

CISO o auditor externo revisa respuestas de otros módulos.

Busca inconsistencias (ej: "Risk management L3 pero vulnerabilidades no se priorizan").

Valida que nivel elegido es soportado por evidencia (no inflado).

Paso 3: Ajuste y Calibración

Reunión de 30 min con respondentes si hay discrepancias.

Resolver diferencias: si hay desacuerdo, documentar motivo.

Final answer: CISO/auditor asigna nivel final.

### 3.3 Registro de Datos

Estructura de Excel:

| ID | Módulo | Pregunta | Pregunta_Texto | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Respuesta_Final | Evidencia | Respondente | Validador | Fecha |
|----|--------|----------|-----------------|----|----|----|----|----|----|-----------------|-----------|------------|----------|------|
| A1 | A | 1 | ¿Existe política? | ( ) | ( ) | ( ) | (X) | ( ) | ( ) | L3 | [link] | CISO | Auditor | 15/1/26 |
| A2 | A | 2 | ¿Roles RACI? | ( ) | ( ) | (X) | ( ) | ( ) | ( ) | L2 | [link] | CISO | Auditor | 15/1/26 |

## 4. ANÁLISIS DE RESPUESTAS

### 4.1 Tabulación y Scoring

Paso 1: Convertir Niveles a Puntuaciones

| Nivel | Puntuación |
| --- | --- |
| L0 | 0 |
| L1 | 20 |
| L2 | 40 |
| L3 | 60 |
| L4 | 80 |
| L5 | 100 |

Paso 2: Cálculo por Módulo

Ejemplo Módulo A (Governance, 12 preguntas):

A.1: L3 = 60
A.2: L2 = 40
A.3: L3 = 60
A.4: L2 = 40
A.5: L2 = 40
A.6: L3 = 60
A.7: L2 = 40
A.8: L3 = 60
A.9: L2 = 40
A.10: L3 = 60
A.11: L2 = 40
A.12: L3 = 60

Suma: 600
Promedio: 600 / 12 = 50

Interpretación Módulo A: L2-L3 (Establecido, transición a Operativo)

Paso 3: Score Global

Con ponderación por módulo:

Módulo A (Governance, 20%): 50 × 20% = 10
Módulo B (Risk & Vuln, 20%): 52 × 20% = 10.4
Módulo C (Pentesting, 15%): 71 × 15% = 10.65
Módulo D (SIEM, 20%): 58 × 20% = 11.6
Módulo E (Training, 15%): 48 × 15% = 7.2
Módulo F (Compliance, 10%): 62 × 10% = 6.2

SCORE GLOBAL: 10 + 10.4 + 10.65 + 11.6 + 7.2 + 6.2 = 56.05

Interpretación: L2-L3 (Básico a Operativo)
Clasificación: MADUREZ MEDIA, requiere aceleración hacia L3 completo

### 4.2 Análisis Cualitativo

Paso 1: Fortalezas (L3+)

Listar preguntas con L3 o superior:
- A.1: Política formalizada ✓
- A.6: Presupuesto aprobado ✓
- D.1: SIEM maduro ✓

Paso 2: Brechas Críticas (L0-L1)

Listar preguntas con L0-L1:
- B.13: FAIR cuantificación (L1) → riesgo en € desconocido
- E.5: Medición efectividad training (L1) → ROI training opaco
- F.3: Preparación NIS2 notificación (L1) → riesgo compliance alto

Paso 3: Debilidades Sistémicas (Patrón en módulo)

Ejemplo:
- Módulo B completamente L1-L2: vulnerabilidades no se priorizan bien, CVSS/EPSS no usados, SCA parcial.
  - Root cause: Falta de process de triage de vulnerabilidades; herramientas fragmentadas.
  - Impacto: Recursos gastados en vulnerabilidades bajas, críticas sin remediar.

### 4.3 Correlación Inter-Modular

Consistencia Vertical:

Ejemplo de inconsistencia detectada:
- Módulo A.8 (Gestión de cambios): L3 ✓
- Módulo D.9 (Incident response workflow): L1 ✗

Análisis: "Si cambios están gestionados (L3), debería existir workflow IR automático; gap sugiere silos entre Change Mgmt y SOC. Recomendación: integrar SIEM con CAB."

Impacto de Brechas Correlacionadas:

Si Risk Management (B) es L2 pero Compliance (F) reclama L3, significa:
- Cumplimiento es aspiracional, no basado en riesgo medido.
- Auditoría podría cuestionar rigidez de controles vs beneficio.

## 5. CÁLCULO DE MÉTRICAS

### 5.1 Métricas de Madurez por Dominio

Fórmula General:

Score Dominio = (Σ Respuesta_Score) / N Preguntas

Si Score < 30 (L0-L1): Madurez INCIPIENTE
Si 30 ≤ Score < 50 (L1-L2): Madurez BÁSICA
Si 50 ≤ Score < 70 (L2-L3): Madurez OPERATIVA (Target NIS2)
Si 70 ≤ Score < 85 (L3-L4): Madurez AVANZADA
Si Score ≥ 85 (L4-L5): Madurez LIDERAZGO

### 5.2 Métricas de Riesgo Residual

Basado en FAIR:

Riesgo Residual = Loss Event Frequency × Loss Magnitude

Si no se tiene FAIR, usar escala cualitativa:

Riesgo Crítico (Rojo): Impacto alto × Probabilidad alta → acción inmediata
Riesgo Alto (Naranja): Impacto alto × Probabilidad media → acción 30 días
Riesgo Medio (Amarillo): Impacto medio × Probabilidad alta → acción 90 días
Riesgo Bajo (Verde): Impacto bajo × Probabilidad baja → aceptable

### 5.3 Métricas de Cumplimiento Regulatorio

NIS2 Readiness Index:

NIS2RI = (Σ Medidas_Score) / 10 Medidas

Si NIS2RI < 50: NO LISTO (riesgo sanciones)
Si 50 ≤ NIS2RI < 70: EN PROGRESO
Si NIS2RI ≥ 70: LISTO para auditoría 2026

España obligatoriedad: 18 oct 2024 (vigor)
Auditoría esperada: 2026-2027

### 5.4 Métricas de ROI/Efectividad

Training ROI Proxy:

Training_Effectiveness = (% Incidentes detectados internamente / % Total incidentes) 
                         × (1 - Phishing_Click_Rate)

Si < 20%: Training bajo impacto
Si 20-40%: Training moderado impacto
Si > 40%: Training alto impacto

Pentesting ROI Proxy:

Pentest_ROI = (Σ Vulnerabilidades_Críticas_Remediadas / Σ Halladas_Pentesting) × 100

Target: >80% (mayoría hallazgos se remedia)
Si <50%: Desconexión entre descubrimiento y remediación

## 6. GENERACIÓN DE REPORTES

### 6.1 Reporte Ejecutivo (1-2 páginas)

Contenido:

ENCUESTA INTEGRAL CIBERSEGURIDAD
Organización: XYZ Corp
Fecha: 15 enero 2026
Período Evaluado: 2025

SCORE GLOBAL: 56/100 (L2-L3, Madurez Básica-Operativa)

HALLAZGOS CLAVE:

✓ Fortalezas (3-5):
  - SIEM operativo con reglas correlación (D.1, L3)
  - Pentesting anual establecido (C.1, L3)
  - Políticas documentadas (A.1, L3)

✗ Brechas Críticas (3-5):
  - FAIR cuantificación ausente → Riesgo en € desconocido (B.13, L1)
  - NIS2 notificación sin validación → Riesgo compliance (F.3, L1)
  - Training sin medición efectividad → ROI opaco (E.5, L1)

! Riesgos Sistémicos (2-3):
  - Fragmentación: Cambios (A.8, L3) vs Incident Response (D.9, L1) → gaps en flow
  - Debilidad training: 51% aware training (vs 90.1% pentesting) → gap cultural

RECOMENDACIONES TOP 3:
1. Implementar FAIR para cuantificación riesgo (90 días, €15k) → Score B: 52→65
2. Validar NIS2 readiness con tabletop exercise (30 días, €5k) → Score F: 62→75
3. Integrar SIEM con workflow IR automation (60 días, €30k) → Score D: 58→72

TARGET 2026: Score 70+ (L3 completo, NIS2-ready)

### 6.2 Reporte Técnico Detallado (5-10 páginas)

Estructura:

Resumen Ejecutivo (1 p.)

Metodología (1 p.)

Resultados por Módulo (4-6 p.):

Gráfico radar (6 módulos)

Tabla scores

Hallazgos específicos

Brechas vs target

Riesgos Residuales (1-2 p.)

Roadmap de Mejora (1-2 p.)

Apéndice: Respuestas detalladas, evidencia, contactos

### 6.3 Visualización de Datos

Gráficos Recomendados:

Radar Chart (6 módulos):
Vertex: A (Governance), B (Risk), C (Pentesting), D (SIEM), E (Training), F (Compliance)
   Valor: Score 0-100
   Líneas: Actual vs Target vs Industry Benchmark

Heat Map (Preguntas vs Módulos):
Rojo (L0-L1): Crítico
   Naranja (L2): Mejorar
   Amarillo (L2-L3): Transición
   Verde (L3+): Fortaleza

Waterfall Chart (Score Actual vs Target):
Actual: 56
   +Governance improvements: +5
   +Risk quantification: +8
   +Training acceleration: +5
   Target: 74

Timeline Roadmap:
Q1 2026: Quick wins (+5 puntos)
   Q2 2026: Baseline compliance (+10 puntos)
   Q3-Q4 2026: Advanced maturity (+10 puntos)
   Target 2027: L4 en críticos

Radar Chart (6 módulos):
Vertex: A (Governance), B (Risk), C (Pentesting), D (SIEM), E (Training), F (Compliance)
   Valor: Score 0-100
   Líneas: Actual vs Target vs Industry Benchmark

Heat Map (Preguntas vs Módulos):
Rojo (L0-L1): Crítico
   Naranja (L2): Mejorar
   Amarillo (L2-L3): Transición
   Verde (L3+): Fortaleza

Waterfall Chart (Score Actual vs Target):
Actual: 56
   +Governance improvements: +5
   +Risk quantification: +8
   +Training acceleration: +5
   Target: 74

Timeline Roadmap:
Q1 2026: Quick wins (+5 puntos)
   Q2 2026: Baseline compliance (+10 puntos)
   Q3-Q4 2026: Advanced maturity (+10 puntos)
   Target 2027: L4 en críticos

## 7. ROADMAP DE MEJORA

### 7.1 Priorización de Iniciativas

Matriz de Impacto vs Esfuerzo:

Bajo Esfuerzo          Alto Esfuerzo
Alto Impacto       QUICK WINS             STRATEGIC BETS
                   - NIS2 tabletop (30d)  - FAIR implementation (90d)
                   - SIEM rule tuning     - Training platform upgrade

Bajo Impacto       MONITOR                AVOID
                   - Minor policy updates - Legacy system deep dive

### 7.2 Plan de Acción por Fase

FASE 1: Quick Wins (Q1 2026, 0-90 días)

| Iniciativa | Dueño | Esfuerzo | Impacto | Score Δ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NIS2 Tabletop Exercise | CISO | 5 d | +15 puntos F | +1.5 |
| SIEM rule tuning | SOC | 10 d | +8 puntos D | +0.8 |
| Policy awareness training | HR | 5 d | +5 puntos E | +0.5 |
| Total |  | 20 d |  | +2.8 → 58.8 |

FASE 2: Baseline Compliance (Q2 2026, 90-180 días)

| Iniciativa | Dueño | Esfuerzo | Impacto | Score Δ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FAIR implementation | Risk Mgmt | 60 d | +12 puntos B | +2.4 |
| Incident response workflow automation | CISO + SOC | 45 d | +10 puntos D | +2.0 |
| Training effectiveness measurement | HR | 30 d | +8 puntos E | +1.2 |
| Total |  | 135 d |  | +5.6 → 64.4 |

FASE 3: Advanced Maturity (Q3-Q4 2026, 180+ días)

| Iniciativa | Dueño | Esfuerzo | Impacto | Score Δ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Supply chain security program (SBOM, SCA) | AppSec | 90 d | +10 puntos B | +2.0 |
| Red team program | CISO | 60 d | +8 puntos C | +1.2 |
| Continuous training & gamification | HR | 90 d | +10 puntos E | +1.5 |
| Advanced UEBA deployment | SOC | 120 d | +8 puntos D | +1.6 |
| Total |  | 360 d |  | +6.3 → 70.7 |

### 7.3 Estimación de Presupuesto

FASE 1 (Quick Wins):
- Consultant tabletop: €5k
- SIEM tuning (internal): €0
- Training development: €2k
- TOTAL: €7k

FASE 2 (Baseline):
- FAIR training & tooling: €15k
- SOAR integration: €30k
- Training platform: €25k
- TOTAL: €70k

FASE 3 (Advanced):
- Supply chain tools (SCA, SBOM): €40k
- Red team program (annual): €50k
- UEBA platform: €60k
- Gamification platform: €20k
- TOTAL: €170k

PRESUPUESTO TOTAL: €247k (spread 2026-2027)

## 8. SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN

### 8.1 Cadencia de Re-Evaluación

Recomendación:

Anual: Encuesta completa (mismo proceso).

Trimestral: Mini-review de módulos críticos (especialmente D, E, F en 2026).

Mensual: Tracking de métricas operativas (MTTD, phishing rate, patch SLA).

### 8.2 Dashboard de Seguimiento

Indicadores a Monitorear:

| KPI | Baseline | Target 2026 | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Score Global | 56 | 70 | Trimestral |
| MTTD (Crítico) | 48h | <24h | Semanal |
| MTTR (Crítico) | 90d | 30d | Semanal |
| Phishing Click Rate | 18% | <5% | Mensual |
| Training Completion | 72% | 95% | Mensual |
| NIS2 Readiness | 45% | 100% | Trimestral |

### 8.3 Integración en Gobernanza

Comité de Seguridad Meetings:

Agenda mensual del Comité debe incluir:

1. Status de Roadmap (% completación):
   - FAIR implementation: 40% (on track)
   - SOAR integration: 20% (at risk - vendor delay)
   - Training platform: 60% (ahead)

2. KPI dashboard (gráficos de trending)

3. Risk escalations (si métricas fuera de banda)

4. Hallazgos auditoría externa (si aplica)

5. Benchmark externo (si disponible - peers, industria)

### 8.4 Lecciones Aprendidas

Después de Encuesta, Documentar:

¿Qué asunciones eran incorrectas?

¿Qué módulos fueron más/menos fáciles de evaluar?

¿Qué evidencia faltó?

¿Cómo mejorar próxima encuesta?

Ejemplo:

Lección: Módulo D (SIEM) requería datos técnicos muy específicos que el CISO no tenía.
Acción futura: Incluir SOC lead directamente en respuesta D, no solo CISO.

Lección: FAIR (B.13) es concepto que requería explicación previa; 30% no entendían pregunta.
Acción futura: Pre-workshop de 1h sobre FAIR antes de responder módulo B.

## APÉNDICE: TEMPLATE DE PLAN DE ACCIÓN

INICIATIVA: [Nombre]
ID: [Código, ej: B.13-001]

OBJETIVO: Implementar FAIR cuantificación de riesgo

ALINEACIÓN:
- Módulo: B (Risk Management)
- Métrica: B.13 (FAIR methodology)
- Score improvement: 52 → 65 (target L3)
- Regulatory: NIS2 preparación

DESCRIPCIÓN:
Adoptar metodología FAIR (Factor Analysis of Information Risk) 
para cuantificar riesgo en términos monetarios (€).

ALCANCE:
- 5 riesgos críticos top
- Loss Event Frequency (LEF) × Loss Magnitude (LM)
- Monte Carlo simulation para distribuciones

EQUIPO:
- Líder: Director de Riesgos
- Involucrados: CISO, Finanzas, Ops
- Facilitador externo: FAIR Institute certified consultant

HITOS:
- Semana 1-2: Training FAIR (internal team)
- Semana 3-6: Análisis escenarios de riesgo
- Semana 7-8: Modeling & simulation
- Semana 9-10: Review y presentación

PRESUPUESTO:
- Consultant: €8k (40 horas × €200/h)
- Software (Monte Carlo tool): €4k (annual license)
- Training materials: €1k
- Total: €13k

SUCCESS CRITERIA:
✓ 5 riesgos críticos cuantificados en €
✓ Modelo FAIR documentado y reproducible
✓ Score B.13 = L3 validado
✓ Presentación ejecutiva completada

RIESGOS:
- Falta de datos históricos → Mitigation: usar expert judgment + distribuciones conservadoras
- Resistencia interna a "pensar en dinero" → Mitigation: training cultura risk, case studies

DEPENDENCIAS:
- Necesario acceso a financial data (para LM estimation)
- Coordinación con Finance (para cost of incidents históricos)

STATUS: [Plan, In Progress, At Risk, Closed]

## CONCLUSIÓN

Esta guía metodológica convierte una encuesta de 70 preguntas en un programa de transformación estructurado. El objetivo no es score perfecto, sino viaje de mejora con ritmo claro, presupuesto justificado, y ownership establecido.

La honestidad inicial (responder con L0-L2 donde sea cierto) es la base del roadmap credible. Adelante.

FIN DE LA GUÍA METODOLÓGICA